淮阴师范学院两校区空置用房维修改造项目

（项目编号：HNU2024054）

招 标 文 件

招   标   人：淮阴师范学院

2024年6月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	19

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	51

第六章 技术标准和要求	53

第七章 投标文件格式	57

# 第一章 招标公告

淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房维修改造项目

招标公告

## 1. 招标条件

淮阴师范学院负责建设的两校区学生宿舍空置用房维修改造项目 已经批准建设，工程所需资金现已落实。项目已具备招标条件，现邀请符合条件的潜在投标人参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：淮阴师范学院两校区学生宿舍；

2.1.2建设规模：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房维修改造项目 ，具体详见整修方案及工程量清单；

2.1.3采购最高限价（控制价）：   207743.02元（贰拾万零柒仟柒佰肆拾叁元零贰分）

2.1.4工期要求：25日历天；

2.1.5其他:质量要求：合格 ；

2.2招标范围

淮阴师范学院两校区学生宿舍空置房间改造，包括隔墙砌筑、新增卫生间及洁具设施、房间内部整修、保洁等，其中长江路校区11间，交通路校区17间。具体要求参见整修方案、工程量清单及招标文件的具体采购需求等相关内容。招标人保留根据实际情况进行调整的权利。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人须具有独立订立合同的能力；

3.2投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3.3投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.4投标人拟派遣的项目经理具有的建筑工程二级及以上注册建造师证书，同时具有安全生产考核合格证书（B 证）资质证书 ，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（注：有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或职业：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（注：在建工程指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。）

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

3.6投标人拟派项目负责人和授权委托人必须为投标人在职员工，须提供其与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳并由社保部门出具的2024年1月1日以来任意1个月或以上养老保险缴费证明；

3.7本工程不接受联合体投标；

3.8符合法律、法规规定的其他条件。

## 4. 招标文件的获取

4.1招标文件请在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）自行下载。

## 5. 投标文件递交的截止时间及地点（即开标时间及地点）

5.1 投标文件递交截止时间为 ：2024年7月18日上午（9：00-11：00），以文件递送至招标办时间为准），逾期不予受理。

5.2投标文件递交地点为：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼208室，电话0517-83525709/17798807262。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4本项目评审时间：2024年7 月 18日星期四，下午14:30。

5.5本项目评审地点：淮阴师范学院16号办公楼213室。（投标人无需到场，如有疑问会电话与响应人代表联系，请各响应人代表届时需保持电话畅通。

结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

5.6本项目招标文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）。

## 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

## 7. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告发布在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）。

## 9.联系方式

9.1 招标人信息

名  称：淮阴师范学院

地  址：淮安市淮阴区长江西路111号

联系人：张老师

联系电话：0517-83525709/17798807262

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | 招标人 | 名称：淮阴师范学院 地址：淮安市淮阴区长江西路111号 联系人：张老师 电话：0517-83525709 |
| 1.1.2 |  | 工程名称 | 淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房维修改造项目 |
| 1.1.3 |  | 建设地点 | 淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院长江路校区院内、淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院交通路校区院内 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 校专项经费 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 |  | 工程款支付方式 | 工程施工完成并经验收合格，结算审核结束付至审定价的97%，剩余3%作为质量保证金，待保修期满且保修无误后全部退还（无息） |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 淮阴师范学院两校区学生宿舍空置房间改造，包括隔墙砌筑、新增卫生间及洁具设施、房间内部整修、保洁等，具体详见工程量清单及方案。 |
| 1.3.2 |  | 要求工期 | 25日历天 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 |  | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.5.1 |  | 踏勘现场 | 招标公告发布一周内，自行勘察； 勘察联系人：吴老师 联系电话：15161799451/0517-83525979 |
| 1.6.1 |  | 分 包 | 不允许 |
| 1.7.1 |  | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） |  | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2024年7 月 15日17时00分 |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发布时间 | 2024年 7月16 日17时00分 |
| 2.3 |  | 招标控制价 | 金额：人民币207743.02 元。 如投标人投标报价高于最高限价的，则其投标作无效标处理。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 投标截止日后 90 日历天 |
| 3.3.2 |  | 合同价格形式 | 单价合同 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金递交 | 本项目不设投标保证金 |
| 3.5 |  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6 |  | 投标文件数量 | 投标人须提供投标文件正本 1 份，副本4份。 |
| 3.6.5 |  | 施工组织设计编制要求 | 投标人在投标时无需提供； 中标后，中标人应按招标人要求和合同有关规定编制施工组织设计。 |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 | 2024 年7 月18 日上午9:00-11：00 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 淮阴师范学院招标办 地址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室 |
| 5.1.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年7月 18 日 14:30 开标地点：淮阴师范学院16号办公楼213室 |
| 5.1.2 |  | 参加开标会的投标人代表 | 投标人无需到场 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：不少于 3 人的单数。 评标专家确定方式：由招标人组织。 |
| 6.3 |  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否，推荐的中标候选人数： 3 |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 | ☑是 履约保证金的形式：转账或电汇（户名：淮阴师范学院；开户行：淮安市工行城中支行；帐号：1110010109000050842） 履约保证金的金额：中标价5%，投标人在收到中标通知书后，须在合同签订前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 取消中标资格 |  | 一、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，除招标人有权取消其中标资格，并不予退还其投标保证金外，将按有关规定予以处理： （1）放弃中标项目的； （2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的； （3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。 二、投标人不得改变工程量清单中的不可竞争费用项目或费率或计算基础，否则其投标作无效标处理，具体包括： （一）安全文明施工费： 1.基本费：详见工程量清单； 2.扬尘污染防治增加费：详见工程量清单； （二）规费： 1.社会保险费：详见工程量清单； 2.住房公积金：详见工程量清单； 3.环境保护税：详见工程量清单； （三）税金：详见工程量清单。 （四）其它按照法律法规规定不可竞争的费用。 |
| 10.2 | 不可竞争费用 |  | 投标人不得改变工程量清单中的不可竞争费用项目或费率或计算基础，否则其投标作无效标处理，具体包括： 一、安全文明施工费： 1.基本费：详见工程量清单； 2.扬尘污染防治增加费：详见工程量清单； 二、规费： 1.社会保险费：详见工程量清单； 2.住房公积金：详见工程量清单； 3.环境保护税：详见工程量清单； 三、税金：详见工程量清单。 四、其它按照法律法规规定不可竞争的费用。 |
| 10.3 | 改造方案 |  | 一、改造内容：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置房间改造，包括隔墙砌筑、新增卫生间及洁具设施、房间内部整修、保洁等，具体详见工程量清单及整修方案。 二、具体内容详见附件：1. 淮阴师范学院两校区学生宿舍空置学生用房整修方案2.工程量清单 |

# 投标人须知

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目的质量要求：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

### 1.5 费用承担

（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（2）本项目评审费由招标人支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人应在投标前自行踏勘项目现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人一旦参加投标，即被视为已充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

1.9.4投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定要求澄清的截止时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）向招标代理机构提出，要求招标代理机构对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标代理机构有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“投标人所留电子邮箱”发给所有购买招标文件的投标人，但招标代理机构不指明澄清问题的来源，招标代理机构不再另行通知。由于“投标人所留电子邮箱”有问题而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。

2.2.3 澄清文件按照本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“投标人所留电子邮箱”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标代理机构确需对招标文件进行修改的，招标代理机构将通过“投标人所留电子邮箱”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“投标人所留电子邮箱”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.4 招标控制价

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”。招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）发给所有投标人。

### 2.5招标文件的异议

投标人或者其他投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标人基本情况表；

（4）项目负责人简历表；

（5）已标价工程量清单；

（6）资格审查材料、评标中相关材料和投标人认为有必要提供并说明的其它资料；

3.1.2招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

为贯彻相关文件精神，进一步降低投标人成本，故本项目不收投标保证金

### 3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按招标文件第八章规定的投标文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并须按照招标文件的规定进行签署、盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（或其授权的代理人）签字（或印章）确认。

### 3.6 投标文件的份数和装订

3.6.1 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.2投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录。

## 4 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2投标文件封套上应写明招标项目名称和投标人名称。

4.1.3未按本章第4.1.1款要求密封的投标文件，招标人将不予接收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达招标文件指定的地点。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间及地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖投标人公章，或由投标人法定代表人或其授权委托代理人签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5 开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

开标由招标代理机构主持。原则上按下列程序进行开标，招标人或有关监督部门现场另有要求的，按具体要求执行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序，由工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标报价、工期、项目负责人等内容，并记录在案；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会应设一名负责人，评标委员会负责人由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标结果公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关监督部门投诉。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

### 7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和提交时限向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按招标文件的要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8纪律和监督

### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。

### 9解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

### 10 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（经评审最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 评标入围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.1.1 | 评标入围条件 |  | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 1.投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 2.投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； 3.投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%。 |  |
| 2.1.2 | 评标入围方法 |  | 全部入围。进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。 |  |
| 评标价 |  |  |  |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.2.1 | 评标价 |  | R以投标报价为评审因素 评标价=投标报价 |  |
| 2.2.2 | 评标价相同的排序方法 |  | R1.抽签确定 |  |
| 初步评审 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.3.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标人公章 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.3.2 | 资格评审标准 | 具有独立订立合同的能力 |  | 提供有效的营业执照 |
|  |  | 需具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质 |  | 提供有效的资质证书 |
|  |  | 投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 |  | 提供有效的安全生产许可证书 |
|  |  | 投标人拟派项目负责人须具有建筑工程二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证书（B 证）资质证书 。 |  | 提供有效的注册建造师证书和安全生产考核证书（B证） |
|  |  | 投标人拟派项目负责人和授权委托人必须为投标人在职员工，须提供其与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳并由社保部门出具的2024年1月1日以来任意1个月或以上养老保险缴费证明 |  | 提供有效的项目负责人、授权委托人的劳动合同和养老保险缴费证明 |
|  |  | 拟派项目负责人必须满足下列条件： 1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 |  | 提供有效的承诺书原件 |
|  |  | 投标人不得存在下列情形之一： ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供设计服务的； ③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； ④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； ⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； ⑦投标人因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被建设行政主管部门限制在本区域内承接工程的。 ⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的； ⑨投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 |  | 提供有效的承诺书原件 |
|  |  | 本次招标不接受联合体投标。 |  | 符合条件即可 |
|  |  | 符合法律、法规规定的其他条件 |  | 符合条件即可 |
|  |  | 备注：1.上述所涉材料（除承诺书外）提供复印件并加盖投标单位公章，承诺书提供原件装入投标文件中；否则不予认可！2.以上各项有任意一项不符合要求的都会导致其资格审查不合格。3.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。 |  |  |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标函中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定；投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。 |
|  |  | 其他要求 |  | 无评标办法第3.3.6条所列情形 |

## 1 评标方法

1.1 本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会按照评标价由低到高的顺序对入围的投标文件依次评审，直至评审推荐满足招标文件实质要求的3名中标候选人，其他投标文件不再评审。

## 2 评审标准

### 2.1评标入围

2.1.1投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

### 2.2初步评审标准

2.2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.3详细评审标准

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2评标入围

评标委员会按本章2.1条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。

### 3.3初步评审

3.3.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.2资格评审

评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.3.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.5款的规定进行。

3.3.6投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（6）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（10）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（11）（18）投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（13）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（15）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（16）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（17）投标文件中未提供综合单价分析表的；

（18）修改材料暂估价单价的及规定的定额含量的；

（19）未按招标文件要求提供“材料用采购人推荐品牌的承诺书”的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

注：串通投标和弄虚作假等违法行为认定处理办法按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2 号）执行。

### 3.4详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会按评标价由低至高的次序向招标人推荐3名中标候选人，并标明排序。

### 3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.6推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.6.1评标委员会按照评标价由低至高的次序排列，推荐1-3名中标候选人。

3.6.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按评标价由低至高的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：     淮阴师范学院     

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房维修改造工程。

2.工程地点：淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院长江路校区院内、淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院交通路校区院内 。

3.工程立项批准文号：/   。

4.资金来源：学校专项  。

5.工程内容：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置房间改造，包括隔墙砌筑、新增卫生间及洁具设施、房间内部整修、保洁等，具体详见工程量清单及方案。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房改造，详见工程量清单及方案。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2024年 月 日。

计划竣工日期：2024年 月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）          (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）                         (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）                     (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）                               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024  年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  淮阴师范学院后勤管理处   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

（本页无正文）

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                  地  址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

税  号： 12320000466007319L             传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：淮安市工行城中支行            开户银行：

账  号：  1110010109000050842           账  号：

### 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)招标文件；（2）补充协议；(3)各种签证；(4)工程联系单；

(5) 各种会议纪要；（6）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的其它文件（包括承包人承诺书）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  /     ；

资质类别和等级：/     ；

联系电话：  /        ；

电子信箱：   /       ；

通信地址： /        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   /           ；

资质类别和等级：/   ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   / 。

1.1.3.9 永久占地包括：       /      。

1.1.3.10 临时占地包括：          /     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：           。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：               。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 本合同协议书； (2) 中标通知书； (3) 投标函；(4) 本合同专用条款及其附件； (5) 本合同通用条款； (6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书；(9) 其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：/      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工预算、材料设备采购计划、施工组织设计、重要的分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家以及淮安市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面4份，电子1份；

发包人审批承包人文件的期限：4工作日 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处；

发包人指定的接收人为：    另行约定        。

承包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处 ；

承包人指定的接收人为：     另行约定          。

监理人接收文件的地点：    另行约定         ；

监理人指定的接收人为：      另行约定         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工临时围挡为界       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人          承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      按通用条款      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   合同单价不予调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际施工工程量不符时，工程量按实调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；身份证号：     ；职    务：    ；

联系电话：     ；电子信箱：  ；通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1.负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。2.工程量变更的签证，3.工期顺延的签证，4.设计变更签证；5.向承包人支付各种款项； 6.分包单位的确定；7.开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款       。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无      。

发包人是否提供支付担保：  无      。

发包人提供支付担保的形式：  无   。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数：        2套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后30日内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质2套，电子扫描文档1套并符合档案馆的要求  。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应提供满足国家规范和淮安市工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测、发包人进入施工现场检查、监督施工的实施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；身份证号：     ；

建造师执业资格等级：         ；建造师注册证书号：     ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：          ；电子信箱：                       ；

通信地址：          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于25天(特殊情况需征得发包人同意)。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：更换项目经理并达到发包人的要求，并且承包人向发包人支付1万元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次3000元，第二次6000元，第三次9000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同，承包人向发包人支付1万元的违约金，追究由此带来的发包人一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：双方协商解决。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5000元的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人需向发包人支付违约金第一次1000元，第二次2000元，第三次3000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /               。

其他关于分包的约定：        /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或电汇（户名：淮阴师范学院；开户行：淮安市工行城中支行；帐号：1110010109000050842），中标价的5%，在合同签订之前缴纳履约保证金。履约保证金待工程验收合格，并按甲方要求完成全部交接后无息退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：        /        。

关于监理人的监理权限：       /             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/       ；职    务：  /   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；通信地址：      /   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /         ；

（2）    /         ；

（3）     /         。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /              。

关于工程奖项的约定：         /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人或监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   提前48小时     。

发包人或监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照淮安市相关文件规范执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   现场治安管理机构或联防组织由承包人组建  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按照淮安市相关文件规范执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在工程付款中，支付期限同工程付款进度一致 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：编制各单位工程各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方法，充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。保证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任务 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人资料签收后 7 日内；施工组织设计书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章，如因承包人原因致使施工组织设计在〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天不能取得发包人和监理人的批准，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，并有权对承包人索赔不少于人民币 5 万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   双方协商约定   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天。以书面形式交给承包人，进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人）破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）每逾期1天，违约金为2000元/天；

（2）若逾期超过20天，违约金为5000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于100.0 mm的雨日超过3天；风速大于16.3m/s风灾害  ；

（2）日气温低于 -14.2 ℃的严寒大于3天；日气温超过 39.3 ℃的高温连续大于3天；

（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：5≤DD＜10且SS≥10，或10≤DD＜15且SS≥10，或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：DD指冰雹直径，单位毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟）；大雪及以上等级降雪持续24小时以上，24小时积雪厚度大于200mm，六级及以上地震。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        /         。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  无   。

施工现场需要配备的试验设备：  无   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  符合现行相关标准规范要求 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）发包人认可的工程设计变更及技术核定单；（2）发包人认可的签证；（3）发包人要求变动的部分。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:招标文件和投标报价中已有的项目按投标报价时的单价及费率计算；招标文件和投标报价中没有的项目按本招标文件规定的计价定额及文件计算，并按投标报价标准(主要指报价费率、材料的价格、人工单价、机械台班单价、直接费、间接费、利润、税金等)计算，投标报价中无类似材料价格的，由承包人按投标报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算；如遇定额中没有的子目,由承包人提出，经发包人相关审计管理部门确认后作为结算的依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     按通用条款    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     按通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  由发包人按照有关规定组织确定后交由承包人自行采购的方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 由发包人组织确定后交由承包人自行采购的方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    按通用条款       。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不予调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /      。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价风险，除本合同特别说明外不予调整。

（2）全部承担根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险。

（3）承包人在工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求。

（4）承包人其它风险：招标文件、合同明示或明确应由承包人承担的其它风险。

(5) 发生工程变更，根据发包人签证可以调整工程量，如调整项目与招标时工程量清单项目一致，则保持原价不变，若调整项目与招标时工程量清单项目内容相似，则新价可以参照合同单价确定，若调整项目的内容与清单项目内容不同，按由承包人报价经结算审计确认价为准。

风险费用的计算方法：  采用固定单价合同的，在合同履行过程中因非承包人原因引起的工

程量增减与工程量清单中的工程量如存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响，被影响的综合单价（1）不予调整（2）对于严重不平衡低报价格内容，如果发生工程量变更增加，风险自担。

风险范围以外合同价格的调整方法：施工期间所有政策性调整风险（包括人工费、材料费）应计入报价，结算时不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：    /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。

3、其他价格方式：     /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /       。

预付款支付期限：          /          。

预付款扣回的方式：        /          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /        。

预付款担保的形式为：          /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按照相关标准及规范        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     	/         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程施工完成并经验收合格，结算审核结束付至审定价的97%，剩余3%作为质量保证金，待保修期满且保修无误后全部退还（无息）。 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /     。

（2）发包人支付进度款的期限：       /       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /       。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /   。

（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      验收结束后一周内           。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后15 天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：(1)竣工结算审定价格；(2)发包人已支付承包人的款项；(3)应扣留的质量保证金。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限：按照专用条款 12.4.1执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      肆份         。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在质保期满无保修责任且通过验收合格后 7 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 90 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 91 天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：按专用条款12.4.1执行。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收通过之日起2年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2） /   %的工程款；

（3）其他方式:  工程结算审计后按审定总价的3%  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /        。

关于质量保证金的补充约定：保修期满后且保修无误后一次性无息支付剩余质量保证金, 保修期内产生的所有人工、材料、机械费用由承包单位承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 5年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见保修书。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行，并顺延工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  20  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补。（2）项目经理和各专业质量员，未按承诺书要求常驻现场，擅自变更。（3）没能按期完成本项目的。（4）承包人未按招标文件中明确的材料推荐品牌或是未经发包人同意的品牌采购材料的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。（2）投标文件中明确的项目经理不得挂名，否则按违约处理。项目经理必须按承诺书要求常驻现场，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，或由于承包人原因（包括项目经理或副经理健康原因、辞职、调动等类似情况）造成项目经理不能到位，导致发包人被迫同意更换项目经理的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付1万元的违约金，追究由此带来的发包人一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还；承包人投标文件中明确的项目经理每月在施工现场不少于25天(特殊情况需征得发包人同意)，每天不少于 8 小时。若无正当理由擅自离开施工现场，且未经发包人许可，承包人需向发包人支付违约金第一次3000元，第二次6000元，第三次9000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值30%的违约金。承包人未按招标文件中明确的材料推荐品牌或是未经发包人同意的品牌采购材料的，则视为合同违约，发包人有权要求承包人整改并向发包人支付该材料价值30%的违约金。（5）承包人违反〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值20%的违约金。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行维修，由此产生的费用，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，如质量保证金不足的，发包人有权向承包人追偿。（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /           。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        /              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。

选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：        /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向   淮安    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    /    人民法院起诉。

21.补充条款

1.在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。

2.无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

3.项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。发包人可以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。

4.中标后除不可抗力，承包人不得要求更换项目经理；未经发包人批准，承包人自行更换项目经理的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付1万元的违约金，追究由此带来的发包人一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

5.项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由发包主持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加，否则不予进行验收。

6.承包人必须服从发包人和发包工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。在实施过程中，发包人及发包单位有权对承包人的违反合同或者有关规范的行为要求承包人向发包人每次支付不低于1000元的违约金，并从当期付款中扣除。

7.承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

8.合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。

9.在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。

10.在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。

11.发包人代承包人缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的违约金费用从当期工程款中扣除。

12.承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人有权视情况要求承包人向发包人支付违约金。

13.今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效。

14.承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

15.如承包人在规定时间内不进场，发包人有权解除合同，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

16.工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，工程结算审计核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。

17.工程实施期间，施工单位应无条件根据发包人发布的《疫情防控管理办法》等相关要求，做好施工期间疫情防控管理工作。如承包人违反发包人书面告知的疫情防控管理办法相关条款的，视情节严重性，发包人有权解除合同，并由承包人承担责任并赔偿因合同解除造成的发包人全部损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建设工程承发包安全管理协议

附件3：

工程质量保修书

发包人： 淮阴师范学院

承包人：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程所有项目保修期为5年。工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给业主和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好业主和相关受害者的协调、赔偿工作。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：                 

地  址：                地  址： 

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：              电  话：       

传  真：              传  真：         

开户银行：              开户银行：       

账  号：                  账  号：

邮政编码：                邮政编码：       

附件12：

建设工程承发包安全管理协议

发包人：        淮阴师范学院        （以下简称甲方）

承包人：                           （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房改造工程

工程地址：淮安市淮阴区长江路西路111号淮阴师范学院长江路校区院内、淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院交通路校区院内

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书。

三、协议内容

1.乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8.交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9.施工期间，乙方指派    同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派    同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10.乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12.乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14.乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15.特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场。按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内甲乙双方及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经甲乙双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执三份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年       月      日

# 第五章 工程量清单

# （另附）

清单编制说明

一、工程概况

本项目为两个校区的学生宿舍空置用房维修改造，工程地点位于淮阴师范学院院内，共计28间宿舍，其中长江路校区11间，交通路校区17间。范围包含类别Ι原有功能为活动室、会议室的非宿舍房间，该类房间整修时需进行隔墙砌筑、新增卫生间、新增阳台隔断、配套强弱电插座等；类别Ⅱ为原房间本身具备宿舍功能，临时用作其他功能的房间，该类房间整修时只需对房间各项设施设备进行检查修缮。

二、编制范围

委托方要求范围内的所有内容，具体详见有关文件。

三、编制依据

1.建设单位提供的整修方案及相关要求。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范。

3.省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价〔2014〕448 号)。

4.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)等。

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。

6.关于调整建设工程计价增值税税率的通知(苏建函价〔2019〕178号)。

7.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）。

8.省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2024〕83号）。

9.江苏省、淮安市其他相关文件。

10.与本项目相关的现行设计、施工规范和标准图集、文件等。

四、编制说明

1.本工程无甲供材。

2.本工程无暂列金额、无暂估价。

3.按照江苏省住房城乡建设厅 [2018]第24号文件计取扬尘污染防治增加费、环境保护税。

4.材料价格按照淮安市工程造价管理服务中心发布的淮安市2024年第5期建设工程材料信息价计入，无信息价的按市场价确定。

5.施工过程中不得污染、破坏施工范围以外的其他设施。如有污染、破坏，施工单位要及时恢复并承担费用。

6.工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照整修方案、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工方案和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，投标单位在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

7.本项目脚手架按项报价，包干使用。

8.如整修方案中有些做法未明确但在清单项目特征中已描述，以清单为准。

# 第六章 技术标准和要求

具体改造内容详见招标人提供的附件：

1. 淮阴师范学院两校区学生宿舍空置学生用房整修方案

2..工程量清单

# 第七章 投标文件格式

## 封面

（工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年         月         日

- 一、投标函

（招标人名称）：

1.根据你方  （工程名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方将派出        （建造师姓名、证号）作为本工程的项目负责人（项目经理）并保证工程质量达到       标准，工期为           日历天。

2.我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。

4.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：                               ，

联系方式：                                 。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权代表身份证复印件

（正反面）

年       月       日

备注：

- 供应商授权代表须在响应截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。

- 供应商法定代表人直接参加响应的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

- 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、已标价工程量清单

- （请根据招标人提供的工程量清单，按相关规范自行编制）

- 七、资格审查材料、评标中相关材料和投标人认为有必要提供并说明的其它资料

- 八、承诺书（1）

（招标人名称）：

我方在（项目名称）     （以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

1.我方拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2.我方拟派往本工程的项目负责人符合下述第    （序号）   要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程的。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。（提供符合要求的证明材料）

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供《施工合同》等证明材料）。

3.我方拟派往本工程的项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；
    （9）投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

- 九、承诺书（2）

（招标人名称）：

我方在（项目名称）                          （以下简称“本工程”）的投标过程中，我方承诺：

1.企业具有良好的经营行为和经营业绩，且近三年在招投标活动中无不良记录；

2.企业具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 十、承  诺 书（3）

我公司承诺：

- 我单位未组成联合体响应，中标后不进行分包、转包。

- 我单位负责人 	       （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为               （单位名称，多个填写多个），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

- 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

- 十一、承诺书（4）

（采购人名称）：

我方在  （  项目名称）     （以下简称“本工程”）的投标过程中，我方承诺：

1.主材使用招标人推荐的品牌，并在合同履行过程中进行选择。

2.企业具有良好的经营行为和经营业绩，且近三年在招投标活动中无不良记录；

3.企业具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 十二、声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或“中国政府采购网”网站www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

注：

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执   照、较大数额罚款等行政处罚。