淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目

招 标 文 件

招   标   人：      淮阴师范学院

日        期：  2016 年  10 月  24 日

目     录

第一部分 投标人须知及前附表

1.1、投标人须知前附表

1.2、投标人须知前附件

1.3、投标人须知

A、说明

B、招标文件说明

C、投标文件的编写

D、投标文件递交

E、开标和评标

F、授予合同

第二部分  合同条款

2.1、建设工程设计合同

第三部分  投标文件格式

3.1、投标函

3.2、法定代表人资格证明书和授权书格式

3.3、项目设计人员配备情况

3.4、投标人资格证明文件

第一部分  投标人须知及前附表

1.1、投标须知前附表

| 工程名称 | 淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区院内 |  |  |  |
| 招标范围 | 校园景观方案设计，详见设计任务书。 |  |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 | 资金来源 |  | 自筹，已落实 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 工程规模 |  | 约9万平方米 |
| 设计周期 | 合同签订后，30日历天内完成方案设计所有成果 | 质量要求 |  | 合格 |
| 投标费用 | - 招标文件200元/份 ,在递交投标文件时以现金形式交至淮阴师范学院招投标办公室，售后不退。 - 投标保证金 壹万元 整,请投标单位在开标前以银行汇票形式递交,并应将银行汇票单独密封在信封里，且在信封上标明“投标保证金”及其金额、投标人名称、联系方式等信息，在递交投标文件时一并递交。 银行汇票收款人须为淮阴师范学院，汇款人为投标单位全称（非个人姓名或其它单位名称）。 淮阴师范学院开户行：淮安市工行城中支行；账号：1110010109000050842。 |  |  |  |
| 联系人 | 招标事项：杨老师 董老师 |  | 0517-83525709 |  |
|  | 技术咨询：吴老师 |  | 0517-83525979 |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效 |  |  |  |
| 投标文 件份数 | 商务标：正本1份，副本 4份，（A4尺寸） 技术标：正本1份，副本4份（A3尺寸） 效果图展板：1套（A1尺寸、不少于10张） 投标文件备份电子光盘1份。 另单独密封投标函1份，供唱标时使用。 |  |  |  |
| 投标文件 递交地点 | 淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼208室 |  | 投标截 止时间 | 2016年12月20日14:45 |
| 开标会 时间地点 | 淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼2楼开标室 |  | 开标会 时 间 | 2016年12月20日15:00 |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  |  |
| 投标补偿金 | 1、本次招标招标人仅对综合评分项目中“设计方案”项目的得分前四名支付投标补偿金； 2、最终“设计方案”评分项得分排名第一的投标人如未中标，招标人将支付给其方案补偿费3万元人民币；如中标并签订设计合同或者虽中标但因中标人的原因未能达成合同的，招标人将不支付其方案补偿费。 3、最终“设计方案”评分项得分排名第二的投标人如未中标，招标人将支付其方案补偿费2.5万元人民币；如中标并签订设计合同或者虽中标但因中标人的原因未能达成合同的，招标人将不支付其方案补偿费。 4、最终“设计方案”评分项得分排名第三的投标人如未中标，招标人将支付其方案补偿费2万元人民币；如中标并签订设计合同或者虽中标但因中标人的原因未能达成合同的，招标人将不支付其方案补偿费。 5、最终“设计方案”评分项得分排名第四的投标人如未中标，招标人将支付其方案补偿费1.5万元人民币；如中标并签订设计合同或者虽中标但因中标人的原因未能达成合同的，招标人将不支付其方案补偿费。 6、最终设计方案评分得分排名第五名及以后的，招标人不支付其方案补偿费。 7、此费用含对相应投标方案的买断费用。 8、此费用领取时需投标人开出相应发票。 9、招标人不承担由方案补偿费所产生的任何税项。 10、在本项目评审结果公布并以书面形式通知各投标人后的30日内支付方案补偿费。 |  |  |  |
| 投标文件 密封和标记 | - 1、投标人应将商务标、技术文件、效果图展板、电子文件光盘分开密封在四个密封袋中。其中商务标的正本和副本为一密封袋；技术文件的正本和副本为一密封袋分；效果图展板为一密封袋；电子文件为一密封袋。 - 另单独密封投标函1份，供唱标时使用。 - 2、商务标、技术文件、效果图展板、电子文件光盘文件、投标函密封袋的封口处应加盖投标人印章，并在密封袋上注明： - 招标人名称：淮阴师范学院 - 工程名称：淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目 - 投标文件内容：商务标（技术标、效果图展板、电子文件光盘） 投标人名称和地址。 |  |  |  |
| 踏勘现场 | 1、招标人不组织，投标人自行踏勘 2、联系人及电话：吴老师 0517-83525979 |  |  |  |
| 答疑 | 如投标人对招标文件、现场踏勘情况有疑问，投标人可在2016年11月5 日前将该文档发至电子邮箱（ztb_hs@163.com），招标人以书面形式予以解答并在招标人网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，由投标人自行下载。 |  |  |  |
| 发出中标通知书 | 开标会后7日历天内 |  |  |  |
| 提交履约保函 | 在签订工程设计合同时 |  |  |  |
| 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |  |  |  |
| 其 他 | 如投标单位未中标，招标方仍有权无偿使用投标方案内的相关设计创意。 |  |  |  |

1.2、投标人须知

Ａ  说  明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所叙述项目的服务招标。

1.2  上述招标按照《中华人民共和国招标投标法》及有关招投标法规、规章、规定通过招标来择优选定投标人。

2. 定义

2.1  “招标人”系指前附表所述。

2.2  “投标人”系指向招标机构提交投标文件的投标单位。

3. 资金来源

3.1  招标资金通过前附表的方式获得，并用于招标合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  法律、行政法规规定的其他条件。

4.6  符合前附表规定的条件。

5. 投标费用的承担

5.1  无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2  对未中标且给予投标补偿的投标文件，招标人享有投标文件版权。

6.  踏勘现场

6.1  招标人将按前附表的规定，不组织投标人对现场及周围环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场。踏勘现场的人身安全、所发生的费用由投标人自行负责。

6.2  招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人和招标机构现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标人及其人员可为踏勘目的进入招标人的现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

Ｂ　招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标须知前附表；

（2） 投标人须知前附件

（3） 投标人须知；

（4） 合同条款；

（5） 投标文件格式；

（6） 附件：设计任务书。

8.  招标文件的澄清及修改

8.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在2016年11月5 日前将该文档扫描件发由电子邮箱（ztb_hs@163.com），招标人以书面形式予以解答并在招标人网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，投标人自行下载，否则由此造成的后果由投标人承担。

8.2  在投标截止日期前的任何时候，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并在招标人网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，由投标人自行下载，否则由此造成的后果由投标人承担。

8.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标人网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，由投标人自行查看，否则由此造成的后果由投标人承担。

8.4  招标文件与原来不一致的，以最新的回复为准。

8.5  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｃ  投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1  投标文件及投标人就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1  投标文件至少应包括下列部份：

商务标部分：壹份正本，肆份副本

（1）投标函；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

（2）法定代表人资格证明书和授权委托书；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

（3）投标报价单；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

（4）项目设计人员配备情况；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

（5）投标人资格证明文件（具体格式见本文件招标文件格式部分）

（6）承诺书（具体格式见本文件招标文件格式部分）

投标函请另外单独密封1份，供唱标时使用。

技术标部分：

（1）设计文本：壹份正本，肆份副本（内容要求见附件“设计任务书”）

（2）效果图展板：1套（内容要求见附件设计任务书）

（3）电子文档：标明刻盘内容，如设计说明（DOC格式），设计总图（DWG格式），方案文本（JPG格式）等

11. 投标文件格式及要求

11.1  投标文件均为明标。

11.2  投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展），否则按废标处理。

11.3  技术文件以A3纸打印装订成册,展示图板规格以A1图幅标准制作,电子文件为只读光盘。

12. 投标报价

12.1  投标报价应为固定单价，以人民币为结算单位。

本项目投标报价含税。该投标报价包括投标人完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及后续服务的全部费用，主要包括（但不限于）：

- 方案设计阶段的全部费用；

- 所有为设计所必需的专题研究费用；

- 所有应政府主管部门及招标人要求做出设计反复修改发生的费用；

- 为完成本招标文件及设计任务书规定的义务，投标人必须缴纳的税费及其它费用。

此投标报价作为中标人与招标人签订该项目合同的总价。除非业主在施工中要求对原设计方案进行重大改变，设计费用包干使用，不再另外支付任何费用。

12.2  投标人应在招标文件所附的“投标函”上写明投标总价。

12.3  此报价作为招标人评标标准，但不能限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格要求和应提供的文件

13.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件，作为投标文件的一部份。

14. 投标有效期

14.1  投标文件的有效期按前附表规定。

14.2  特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期内继续有效。

15. 投标保证金

15.1  投标保证金为投标文件的组成部份之一。

15.2  投标人应向招标人提交一笔不少于前附表所规定的投标保证金。

15.3  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4  投标保证金应以汇票的形式提交。

15.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标，作废标处理。

15.6  未中标的投标人的投标保证金，招标人将按招标文件规定予以无息退还。

15.7  中标方的投标保证金，招标人将在中标方签订合同后无息退还。

15.8  发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（3）如果中标方未能做到：按本须知第31条规定签订合同、按本须知第32条规定提供履约保函。

（4）法律法规规定的其它情况。

16. 投标预备会（答疑会）

16.1  招标人不开答疑会，投标人对招标文件有问题时参照本文件第8项处理。

17. 投标文件的份数和签署

17.1  投标文件数量按前附表所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2  投标文件商务标正本须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章（技术标、效果图展板不要求签字盖章），投标文件的副本可采用正本复印件。

17.3  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

17.4  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.5  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

Ｄ   投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

- 18.1  投标人应将商务标、技术标、展示图板、电子文件分开密封在四个密封袋中。其中商务标的正本和副本为一密封袋；技术文件的正本和副本为一密封袋；效果图展示图板为一密封袋；电子文件为一密封袋。请另外单独密封投标函1份，供唱标时使用。

- 18.2商务标、技术文件、效果图展板、电子文件光盘文件、投标函密封袋的封口处应加盖投标人印章，并在密封袋上注明：

- 招标人名称：淮阴师范学院

- 工程名称：淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目

- 投标文件内容：商务标

- 年      月       日      时     分（开标时间）前不得开封。

- 投标人名称和地址：

18.3 如果投标文件没有按本投标须知第18.1款、第18.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

18.4 投标文件需由专人送交。投标人应按18.1～18.2中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表中注明的地址。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交投标文件的地点与开标仪式的地点请见1.1投标须知前附表。

19.2  所有投标文件都必须按招标机构在前附表第12项中规定的投标截止时间之前送至招标人。

19.3  出现第8.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

20. 迟交的投标文件

20.1  招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤消

21.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

21.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤消投标文件。否则将按15.8条款的规定没收其投标保证金。

Ｅ   开标和评标

22. 开标

22.1  招标人在前附表规定的时间和地点公开开标。

22.2  所有投标人法人代表或授权代表及项目负责人都须按时参加开标会，不参加开标会视同认可开标结果。开标后，投标人需对其设计概念、方案用PPT形式进行述标，时间不超过20分钟。

22.3  开标时，招标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标时若出现投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的，将作废标处理。

22.4  资格审查

22.4.1 资格后审

本工程投标人资格采用资格后审的方式。投标人必须满足下表中的资格必要合格条件并按要求提供相关资料，为了便于审查材料，请投标人按表中内容的顺序编制装订。评标委员会在评标之前首先对投标人的资格进行审查，不满足资格必要合格条件的无中标资格，其投标文件为无效标书。

资格审查合格条件标准

| 序号 | 内 容 | 文 件 | 投标申请人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力 | 提供有效企业法人营业执照 |  |
| 2 | 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态 | 提供企业承诺书 |  |
| 3 | 被暂停或取消投标资格的；被省级或招标项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。 | 提供企业承诺书 |  |
| 4 | 企业资质：具有工程设计综合甲级资质或风景园林设计专项甲级资质 | 提供企业资质证明文件 |  |
| 5 | 项目负责人资质：必须为本单位在册的具有高级技术职称的风景园林设计师； | 提供项目负责人职称证明文件 |  |
| 6 | 设计团队资质：风景园林专业设计人员不少于两名，建筑、结构、电气、给排水专业设计人员各不少于一名 | 提供专业设计人员自2015年7月1日以来连续6个月在本单位缴纳养老保险的证明材料原件 |  |
| 7 | 委托代理人及拟派的项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工 | 提供委托代理人及拟派的项目负责人2015年7月1日以来连续6个月在本单位缴纳养老保险证明的原件 |  |

注：1、请投标人按本资格必要合格条件要求提供材料。

2、上表中除承诺书及有特别说明外要求提供的材料以复印件装订在投标文件中，原件需携至现场备查。

3、上表中要求出具的承诺书必须为原件（正本中为原件，副本中为复印件）且有效，否则不予认可，承诺书格式见附件文件格式相应内容。

4、以上各项，任何不符合要求的都可能导致资格审查不合格。

5、本工程不接受联合体投标。

23. 评标委员会

23.1招标人将自行组建评标委员会，其成员主要由校内外人员组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权代表以及项目负责人接受评标委员会现场质询。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1  开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

24.2 评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.4  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.5  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25. 投标文件的澄清

25.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照招标机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

25.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26. 评标方法和详细评审

26.1 评委会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 具体评分原则如下：

26.2.1评标原则

评标应遵循公开、公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的原则选出中标单位。

26.2.2评标组织

评标工作由淮阴师范学院负责组织评审，成立评标委员会，根据评标办法选出中标单位。

26.2.3评标方法和内容

评标采用百分制综合评估法。

开标后，首先对投标书进行符合性审查。凡投标书中的实质性内容不响应招标文件的要求或格式严重不符合招标文件规定的，经评标委员会认定为无效投标，作废标处理。评标委员会对所有有效的投标书及投标人按以下五项内容分别进行分析评分。合计最高得分的投标单位为中标单位。当出现并列最高综合得分时，以设计方案文本得分高者优先中标。

| 项 目 | 分值 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 设计报价 | 20 | 本项目招标总价限价54万元。 取所有有效投标人所报总价的平均值为基准价，等于基准价的得20分，每低于基准价1%扣0.4分，每高于基准价1%扣0.5分。投标报价得分计算时不足1%时用插入法计算。 |
| 设计方案 | 70 | 方案设计应满足设计任务书要求： （1）方案的基本认识方面10分：思路清晰、明确可行、认识全面优秀得8~10分；良好得4~8分；差得0~4分； （2）方案的设计理念及解读方面10分：理念新颖、解读深入，优秀得8~10分；良好得4~8分；差得0~4分； （3）方案的创意特色方面10分：定位适当、特色鲜明、构思紧密、个性鲜明又切合校园情况，优秀得8~10分；良好得4~8分；差得0~4分； （4）方案内容方面35分：总体规划布局合理、可行性强，优秀得25~35分；良好得12~25分；差得0~12分； （5）项目的总投资估算方面5分：估算合理、报价完整，优秀得分3~5；良好得1~3分；差得0~1分。 计取本项总得分时取各评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后的平均值为投标单位设计方案文本的最终得分（保留两位小数）。 |
| 设计团队 | 4 | 设计团队中，除项目负责人外，设计人员： （1）具有风景园林专业高级工程师技术职称的得2分； （2）具有一级注册建筑师的得2分； （3）单个设计人员同时具有可得分的注册执业资格及职称资格的，不重复记分； （4）该项最高得分4分。 （5）需提供资格证书原件核查。 |
| 获奖情况 | 3 | 2010年1月1日以来，投标单位承接的景观设计项目，获国家级或部级奖项的，每项得1.5分；获省级奖项的，每项得1分，同一项目同时获得多个奖项的只计得分高的一项。该项最高得3分。（以获奖证书为准）。 |
| 类似业绩 | 3 | 2010年1月1日以来，项目负责人承接过5万平方米以上大学校园景观设计工程的，每项得1.5分，该项最高得3分。（时间以合同签订时间为准，面积以设计合同为准，并提供项目的设计合同，原件备查。） |

注：1、“设计团队”、“获奖情况”项目中所有书证资料均需原件备查。经核实材料属实但未能现场提交盖章原件且无法说明原因的，不得分。

2、当所有投标人“设计方案”项目因素得分均不超过42分时，本次招标失败，招标人将依法重新组织招标。

3、本表内国家级奖项特指由国务院批准设立或由住建部、中国建筑设计研究院、中国风景园林学会、中国勘察设计协会颁发的奖项；省级奖项特指由住建厅或省级风景园林学会颁发的奖项；

4、本项目将对投标结果进行核实，如经核实投标人提供虚假业绩材料或以其他方式弄虚作假，谋取潜在中选资格的，中标无效，并根据相关法律法规予以处理。

26.3计分方式：

由各评委按评分标准对有效投标人的每项评分因素进行打分，然后将该有效投标人每一项因素的专家打分进行加权平均由此得出该有效投标人的最终得分。

27. 保密及其它注意事项

27.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

27.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

27.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

27.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

27.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27.6评审过程保密：

27.6.1评审直至定标签约，凡与评审有关的资料以及评委会工作情况，均不得泄漏；

27.6.2任何设计人不得对评审人员施加影响，否则取消参加进一步评审的资格；

27.6.3评审直到确定中标候选人过程中的所有文字材料（含草稿）不得带出评审场所，由专人保管并处理。

Ｆ　　授予合同

28．合同授予标准

本项目招标合同授予评标结果所确定的中标人。

29. 中标通知

29.1  定标后7日内，由招标人签发《中标通知书》，并公告定标结果，中标通知书一经发出即发生法律效力。

29.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

29.3  招标人在发出《中标通知书》后，无息退还落标投标人的投标保证金。

29.4  招标人与中标方签订合同后，招标人在收到中标方的中标服务费后，无息退还中标人的投标保证金。

30. 授予合同时变更数量的权力

30.1  招标人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

31. 签订合同

31.1  中标方应按《中标通知书》或按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。

31.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.  履约保函

32.1无。

33其他

33.1  工程施工招标时，设计人配合发包人业主完成工程招标工作。

33.2  本项目允许设计总承包

33.2.1 设计人在其自身设计资质范围内承担设计任务，因工程涉及超出设计人资质范围的专项设计，由设计人作为总包方进行设计分包或专业咨询，由总包方选择具有相应资质要求的优秀设计单位进行专业设计分包，或委托专业供应商和专业设计人进行专项设计咨询，所签订的设计分包合同或咨询协议报发包人备案。

33.2.2 专业设计分包或专项设人进行相应的后续审批或现场设计。设计成果必须以总包方的名义，或经总包方确认后再提交发包方。

33.2.3 本设计合同已包含全部设计费，专项分包设计或咨询的费用由设计人承担。

33.2.4 设计人作为总包单位负责整体协调和管理分包设计的进度、图纸质量以及相关的后期服务等，并向发包人负责。

第二部分  合同条款

## 建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工程名称：_淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目 工程地点: 淮安市长江西路111号 合同编号：___________ _____ __________ 设计证书等级：_____ ___________ __________ 发包人：__ 淮阴师范学院 _ 设计人：__________ ____ ____ ______________ 签订日期：_______ _____ ____ ______________

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

目 录

第1章  总则

第2章  设计要求

第3章  设计费

第4章  甲方责任、权利与义务

第5章  乙方责任、权利与义务

第6章  设计进度、质量、投资控制

第7章  设计变更

第8章  设计审查

第9章  甲方违约责任

第10章  乙方的违约责任

第11章  不可抗力

第12章  授权代表

第13章  合同的解除

第14章  文件的送达与签发

第15章  法律适用和争议解决

第16章  合同文本与合同效力

第17章  附件

设 计 合 同

项目名称：淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目(以下简称“本项目”)

委 托 方：      淮阴师范学院        (以下简称“甲方”)

设 计 方：                          （以下简称“乙方”)

第1章  总则

1.1 乙方在甲方举办的 淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目 建设工程设计方案竞标活动中中标，按照中国政府设计管理的有关规定，接受甲方委托按以下规定承担本项目的设计工作。为明确各方的权利和义务，经协商订立本合同。

1.2 合同依据

1.2.1 《中华人民共和国合同法》

1.2.2 《中华人民共和国建筑法》

1.2.3 《建设工程勘察设计管理条例》

1.2.4 《建设工程质量管理条例》

1.2.5  建质[2008)216号《建筑工程设计文件编制深度的规定》

1.2.6  建设部令第146号《城市规划编制办法》

1.2.7  淮安市方案设计报审内容及深度的相关规定

1.2.8  其它相关法律法规

若上述规范性文件相互矛盾，按法律规定处理。

1.3 定义解释

如无特别说明，本合同中出现的下列词汇及用语的涵义以本条解释为准。

1.3.1 设计费：指甲方因接受乙方提供的设计成果及服务，根据本合同规定应向乙方支付的费用。

1.3.2 日：如无特别说明，本合同中均指公历日历天。

1.3.3 本合同中日期时间均为北京时间。

1.3.4 币种：本合同无特别说明的币种均指人民币（RMB）。

1.3.5专业设计公司：具有工程设计专项资质，可承接同其资质等级相应的专项工程设计业务的企业。

1.4组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能够互相说明的有效文件，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

组成本合同的文件包括：

1.4.1本设计合同；

1.4.2中标通知书；

1.4.3招标文件及补遗；

1.4.4投标书及其附件；

1.4.5标准、规范及规程有关技术文件；

1.4.6双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

1.5知识产权

1.5.1 甲方有权为本工程之目的使用或复制设计文件，事先不需要取得乙方的许可。

1.5.2甲方对乙方所提供的资料及本工程的设计、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外），未经甲方许可，乙方不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得擅自在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

1.5.3乙方在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由乙方自行承担。如乙方由于在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由乙方承担。此外，乙方还应承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。

1.5.4上述应由乙方承担的所有费用均视为已包含在乙方的设计费中，甲方不另行支付。

第2章  设计要求

2.1 设计依据

2.1.1 主要设计相关文件

（1）由主管部门批准的规划条件（用地红线、总占地面积、周围道路红线、周围环境、对外出入口位置、地块容积率、绿地率等）；

（2）建筑设计单位提供的与场地内建筑有关的设计图纸（总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、效果图等）；

（3）地形测量图；

（4）有关气象、水文、地质资料；

（5）地域文化特征及人文环境；

（6）有关环卫、环保资料。

2.1.2 主要设计相关规范

（1）《总图制图标准》                   GB/T50103-2001

（2）《建筑制图标准》                   GB/T50104-2001

（3）《建筑场地景观绿化设计深度及图样》        06SJ805

（4）《城市规划制图标准》                 CJJ/T97-2003

（5）《城市绿化条例》   中华人民共和国国务院令第100号

2.2 设计、服务阶段及工作内容

乙方应完成方案设计阶段的全部工作（具体设计成果及深度见设计任务书），并承担设计深化修改调整以及政府相关主管部门审查批准而出现的反复修改的工作责任（总设计费内已含以上全部工作内容）。

2.3 工程设计范围与内容

2.3.1工程设计范围包括本项目计划投资所含的全部设计内容。

2.3.2 本合同设计内容主要为（详见附件：设计任务书）：

（1）新建东大门方案设计；

（2）景观广场及路网设计；

（3）园林给排水设计；

（4）园林植物设计；

（5）园林灯光设计；

（6）园林小品设计；

（7）与景观绿化有关的其它设计。

2.4 设计深度

2.4.1 设计成果和服务必须符合中国建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《城市规划编制办法》、《关于报审建筑工程设计内容及深度的规定》、国家标准图集《建筑场地景观绿化设计深度及图样》（06SJ805）及甲方向乙方提出的各项设计要求。

2.4.2 设计深度具体要求应符合本项目招标文件附件《设计任务书》的要求。

2.5 设计进度

2.5.1 进度要求

承包人应从确定中标设计方案后30日历天内完成方案深化，深化方案认可后的 30 日历天内完成本合同规定的全部设计内容，并同时提供电子版资料一套。

2.5.2 若前一个阶段的实际设计进度落后于设计进度计划，则乙方需在后一阶段采取增加人力等措施，保证下一阶段实际设计进度不落后于设计进度计划。如非乙方原因造成进度落后，甲乙双方需共同协商调整本合同2.5.1条规定的设计进度。

2.6设计规范及标准

2.6.1在采用工程设计过程中适用的标准、规范、规程、技术规定并满足通过政府主管部门审批的前提下，全部设计文件应优先采用中国及现行的工程建设标准、规范、规程、技术规定和专业要求。

2.6.2各阶段设计文件和设计服务必须满足现行国家、行业及地区的地方规范、规程、标准、规定，当上述规范、规程、标准、规定存在不一致时，按高标准执行，当地相关部门另有规定的除外。如在技术上须采用其他国家和地区的技术规范或做特别处理，乙方应事先与甲方探讨其必要性，并征得其书面同意，然后申报相关政府主管部门批准认定，并应通过政府有关部门组织的相关审查及技术论证。

2.7设计人应向发包人免费提供的主要设计资料份数为：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案报批文本 | 8份 |

第3章  设计费

3.1 设计费计取

3.1.1设计费包括设计单位完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及后续服务的全部费用，主要包括（但不限于）：

- 方案设计阶段的全部费用；

- 所有为完成本合同规定设计内容所必需的专题研究费用；

- 按甲方及政府审批部门要求做出的图纸修改费用；

- 为完成本合同规定的义务，投标人必须缴纳的税费及其它费用。

3.1.2除另签补充合同外，甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加设计费的要求。

3.2 设计费的支付

3.2.1 方案设计阶段设计费支付进度详见下表。

| 合同金额 | 付费进度 | 付费 比例 | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 总设计费 | 第一次付费 | 30% | 合同签订后10日内 |
|  | 第二次付费 | 70% | 深化设计成果经甲方及相关政府部门认可后10日内 |

    - 本合同无定金。

    - 如乙方因自身原因未能按设计进度计划提交方案设计阶段设计文件，每延迟一天，则在支付该阶段设计费时，扣除阶段设计费暂定价的1%；如乙方因自身原因未能按设计进度计划提交设计文件，每延迟一天，则在支付该阶段设计费时，扣除阶段合同设计费的1%。

    - 修改设计、变更设计、补充设计在原定设计范围内的必要设计，由乙方负责。在乙方执行设计任务期间，甲方如有较小修改设计、变更设计，乙方将不另行收费；甲方如有重大设计变更，甲、乙双方应签订补充协议，费用另计，乙方应在合理的时间内安排变更设计，尽量配合工程施工进行；如乙方根据实际情况向甲方提出优化设计建议，修改与否由甲方决定，所需费用由双方商定。

    - 乙方收款账户。

乙方收款开户银行：

乙方收款账户名称：

账号：

    - 甲方向乙方支付合同款项时，乙方须向甲方提交对应金额合法发票和付款申请，付款申请应包括乙方收款账户名称、开户行及账号。否则，甲方有权拒绝付款，且乙方须承担由此而产生的违约责任。

第4章  甲方责任、权利与义务

4.1对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收，组织成果审查。

4.2 检查乙方工程设计组的组成人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换满足甲方要求的技术人员，乙方不得拒绝。

4.3 检查乙方是否执行了限额设计指标。审批设计变更，及时评估设计单位投资控制情况，确保设计不突破设计限额。

4.4 负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果。按合同规定的设计进度和阶段及时将乙方提供的所有设计文件按相关部门要求报相关部门审批，跟踪掌握行政主管部门或行业管理部门对工程设计的审批情况，并应立即、最迟在批准后的3个工作日内将审批意见送达乙方。

4.5根据工程需要，提出本合同范围以外的新增工程，乙方应予以执行，所发生设计费用，按照本合同有关规定计取。

4.6 负责提供本工程设计基础资料。

4.7 指派专人负责与乙方联系，对乙方提供的设计文件及时组织审查上报，及时答复乙方提出的有关问题。

4.8 按照有关规定，组织完成设计文件审查。

4.9 按合同规定支付本合同费用。

4.10 甲方将从方案设计开始对本项目设计内容、深度和质量进行管理。甲方对设计问题的意见和建议，将会同乙方进行必要的认定。

4.11甲方在收到乙方有关设计问题的函件后，应及时给予书面答复。

4.12有权根据工程进展的需要复制设计文件，但应仅限于使用于本项目范围内，不得擅自修改、重复使用或转让。本项目设计成果的署名权始终归乙方所有，除上述署名权以外的其它权利均归甲方享有。

4.13 本合同履行期内，甲方有权书面通知乙方根据政府主管部门的要求和各设计阶段审批意见对本项目设计作适当必要的修改，并有权要求乙方免费变更或补充修改因设计错误、深度不够等的设计文件。

4.14 如乙方提交的设计文件没有达到规定的设计深度，甲方有权扣减相应设计费。

第5章  乙方责任、权利与义务

5.1 设计阶段

5.1.1 乙方应按甲方要求安排资深设计人员参加本项目设计并提供项目设计部组成人员名单，如无充分理由主要设计人员不得中途更换，确需更换的须征得甲方同意。乙方项目设计部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任设计工作。乙方项目设计部组成人员名单见附件一。

5.1.2 乙方收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在7日内向甲方提出书面意见，并自行负责其对甲方提供资料的理解的准确性。负责到有关部门查询与设计有关的既有建构筑物及地下管线工程档案,甲方提供行政配合。

5.1.3 乙方必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按规定向甲方交付设计文件，确保设计质量。未经甲方书面同意，不得对已批准的设计作重大修改、增加或删除。

5.1.4 乙方对设计深度和质量负责，甲方或相关单位的审查并不减少乙方的责任。如因设计文件未获批准，还应承担反复修改设计的责任与工作。

设计单位认真研究审图单位意见，完善设计工作。对非强制性条文，若设计单位认为审图意见不合理，应明确答复、提供依据，取得到审图单位认可。并根据甲方提交的设计文件审查意见进行修改设计文件，并提交满足甲方要求的设计文件。

5.1.5 乙方在工程设计中应积极推广使用成熟的新技术、新工艺、新材料、新设备，尽可能达到节地、节水、节能、节材的目的。

5.1.6 乙方在设计中应以设计限额为基础，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保项目总估算符合设计限额要求。

- 5.1.7甲方认为有必要进行复核验算时，乙方对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

- 5.1.8 乙方就重大设计技术问题应向甲方提出书面审查申请，经组织专家论证审查后确定。属于超规超限的，须按政府相关要求审查。

5.1.9 乙方应根据工程现场条件进行设计，否则导致工程量追加、投资增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。

5.1.10 乙方如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告甲方；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格。

5.1.12 乙方按照甲方要求，提供必要的技术资料和设计条件给专业设计公司，对专业设计公司的设计文件进行设计协调和按甲方要求办理审核确认手续，其审核确认的费用包含在总设计费中，不得另行向专业设计公司收取审核确认的费用。

5.1.13 对甲方提出的与本工程有关，但本合同设计范围未列明的新增工程，乙方应在甲方规定的时间内，予以无条件执行，所发生的费用，按本合同有关规定计取。

5.1.14 乙方应保证设计文件通过政府主管部门审批。

5.1.15 乙方按时参加甲方安排的本项目设计的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的解释。

5.1.16 乙方应积极配合甲方根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合甲方组织的对设计工作有积极作用的相关活动。

5.1.17 乙方需要委托专业公司作为特殊专业的设计单位，上述委托需向甲方出示有关合同。

5.2 其它

5.2.1甲方要求乙方购买工程的设计责任年度险及工作人员意外险；除此以外，乙方还应办理其认为必要的各种保险，甲方不承担与此相关的任何费用及责任。合同签订后30日内，乙方须把购买的保险单报甲方备案，否则，甲方有权延期支付设计费。

5.2.2 对甲方提交的设计依据和乙方自身完成的与该项目有关的设计文件，乙方有保密的义务。

5.2.3 在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方及其聘请的咨询公司（如有）对设计提出的意见与要求，如无充分的否定理由应予以满足。

5.2.4 乙方指定专人配合甲方设计文件的报建工作。

5.2.5 乙方根据工程设计需要，向甲方提出需要进行科研实验的课题，提供相应的设计条件及参数、科研实验目标等技术要求，提出科研实验进度计划等。

5.2.6乙方自行制作汇报所用的各类演示稿、效果图、模型等；甲方需要制作三维动画时，乙方应配合提供有关资料及电子文档。

5.2.7如甲方需要进行有关宣传报道、编制画册、组织设计研讨会等，乙方应委派有关人员参加。

5.2.8 乙方在不同阶段对本项目的设备选型、设备系统、装饰材料等的统一性进行协调。

5.2.9合同双方如发生争议，此争议不得影响乙方的正常设计与服务。

#### 第6章  设计进度、质量、投资控制

6.1 乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。

6.2 乙方应积极配合甲方或其委托的相关单位进行定期检查，如会议、巡检、技术论证、设计文件审查等。

6.3 按照甲方建立的会议制度，乙方相关人员应参加设计例会、工程例会、技术研讨会、协调会、设计文件审查会等。

6.4乙方应积极配合甲方对设计工作的全面检查，包括投资额、设计进度、设计深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。

6.5在设计过程中，乙方应及时向甲方提交各种方案、建议、拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的有关技术文件，以便甲方对此进行审查，确保各种方案的可行性。

6.6在保证设计质量的前提下，乙方应按设计限额进行设计，在方案设计阶段，原则上按照设计招标文件给定的金额进行设计，但必须满足相关的要求，如确需超过，则必须及时上报甲方；如在设计过程中，甲方调整设计限额，甲方应及时告知乙方；由于调整设计限额而引起的设计修改，甲方不予以支付设计修改费。

6.7乙方应遵循适用、经济、美观、安全的原则开展设计，在设计限额的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制项目总概算时逐步细化落实。

6.8乙方应努力提高概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

#### 第7章  设计变更

7.1 工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按甲方建设工程变更管理办法规范此类设计行为，明确设计变更的原因、种类、责任的认定和费用处理原则。

7.2 在施工的过程中，因设计问题及其他原因造成的设计变更及修改，乙方应及时、积极地予以配合修改。

7.3 由于乙方的设计缺陷引起的变更，乙方应负责修正完善设计文件，由此增加的设计费自行承担。若此变更引起工程投资增加，甲方将视实际情况，向引起变更的责任单位进行索赔。

7.4 甲方提出的重大设计变更或修改，乙方应在甲方规定的时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方协商解决。

#### 第8章  设计审查

8.1 乙方各阶段的设计文件，应尽可能达到节地、节水、节能、节材的目的，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报甲方确认，必要时组织有关专家论证。

8.2 甲方可委托其聘请的咨询公司或组织由有关专家和技术人员组成审查小组，对乙方完成的各阶段设计文件进行审查，乙方应积极配合。

8.3乙方应积极配合甲方委托设计文件审查单位进行审查工作，提供开展审查所需的资料。

8.4甲方组织的专家审查意见仅供乙方参考，乙方并不能因专家的审查意见而豁免其应承担的设计责任。

第9章   甲方违约责任

9.1 如果甲方因自身原因未按本合同约定期限支付费用，应当向乙方补偿应支付的费用利息。利息额按规定支付期限最后一天中国人民银行公布实行之三个月贷款利息率计算。

9.2 提交设计基础资料及文件超过约定期限30日以内(含30日)的，乙方按本合同规定交付设计文件的时间顺延；超过30日以上的，双方另行协商乙方提交设计文件的时间。乙方对甲方提供的资料和文件，如有异议，应在收到上述文件和资料后7日内，以书面形式提出。

第10章  乙方的违约责任

10.1　乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，乙方收到甲方纠正通知后五日内未予纠正的，甲方有权停付设计费并提出进一步索赔，并有权单方解除合同。

10.2　若因乙方原因导致提交的设计文件出现遗漏、错误或不符合本合同文本质量规定和有关部门审批要求，导致无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下任何指令，乙方必须遵照执行：

（1）对不合格部分进行重新设计，不得另外索取费用。

（2）重新设计后仍未能通过政府有关部门的审批，由此造成工期延误的，甲方有权视情况对乙方扣减设计费，并要求乙方增加投入，确保下一阶段设计按期完成。

（3）如采取上述措施仍未达到要求，则甲方可将该不合格部分另行委托给其它单位设计，并扣除乙方设计费中此部分的设计费用；

10.3 乙方违反本合同5.1.6条款规定，导致施工图预算超出批复项目总概算，则乙方必须配合修改设计使施工图预算不超过批复项目总概算，同时甲方有权对乙方扣减相应设计费。

10.4 因设计图纸错、漏、碰、缺导致设计变更，引起工程费增加，或产生施工返工费、误工费，及对本项目或甲方造成不良影响的，甲方根据下列几种情况，视情节轻重，有权对乙方进行处罚：

（1）由于设计图纸错、漏、碰、缺引起的施工返工、停工，乙方未能及时处理，对施工工期造成了较大的影响；

（2）由于设计原因造成工程造价变更，且单项变更超过施工合同价的1%时；

（3）由于设计错误，对项目造成不良影响的；

（4）引起质量问题给甲方造成损失或不良影响的。

10.5 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生重大设计质量事故，乙方应承担相应赔偿责任。

10.6 乙方未按合同约定提交设计文件的，每延迟一天，处以当期应支付设计费1%违约金，违约金的限额为当期应支付设计费的数额。

10.7 由于不可抗力因素而导致乙方不能按本合同约定进度完成设计或推迟完成设计，乙方免予承担责任；不可抗力见本合同第11章规定。

第11章  不可抗力

11.1 本合同履行期间，如果发生在双方签约时不能预见、对其发生和后果不能避免或无法克服的事件，对合同履约造成实质性影响的，即构成不可抗力事件。不可抗力事件的范围和认定标准如下：

11.1.1 六级以上的地震；

11.1.2 自然原因发生火灾；

11.1.3 自然灾害；

11.1.4 其他不可抗力事件(包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲方、乙方责任造成的爆炸等)。

11.2 在履行本合同期间，由于双方都无法控制的不可抗力事件而造成本合同无法履行或延迟履行，不能视作违约。

11.3 当不可抗力发生后，受害方应立即采取补救措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响，并以最快的方式在三日内通知其它方，并提供有效证明。

11.4 合同一方因不可抗力事件不能按合同约定的期限履行义务的，在事件影响持续的期间内，免除其延迟履行的责任。

11.5 当不可抗力事件的影响减弱及消除时，受害方同样以最快的方式在三日内正式通知其它方，并及时恢复合同履行。

11.6 由于不可抗力事件使本合同不能继续履行超过90日时，任何一方均可解除本合同，合同已履行部分的款项应予结清。如乙方因不可抗力事件不能继续履行本合同时，甲方有权在乙方已完成的设计及服务的基础上，委托第三方完成剩余的工作。

第12章  授权代表

甲方的授权代表：

乙方的授权代表：

双方保证，上述人员拥有授权代表资格。

任何一方授权代表的变更应事先通知对方，否则变更授权代表签署的文件资料视为无效。

第13章  合同的解除

13.1 如合同履行过程中，出现法定解除合同事由，解除权利人可以书面形式解除合同。

13.2 如因为乙方严重违约，导致甲方解除或终止合同，甲方不支付正在进行的设计阶段及后续阶段的设计费，乙方须向甲方支付设计费总额的10％作为违约金。

13.3 如甲方严重违约，导致乙方解除或终止合同，甲方支付乙方已完成设计阶段和正在进行阶段的设计费，并向乙方支付设计费总额的10％作为违约金。

13.4 如发生非甲、乙双方原因，导致本合同解除或终止，甲方向乙方支付已完成设计阶段的全额设计费，未开始阶段的费用不予支付；对于正在进行的设计阶段则根据实际工作量支付设计费。

13.5 如乙方无故解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，乙方须退还甲方所有已支付的设计费，并向甲方支付设计费总额的20％作为对甲方的赔偿金。

13.6 如甲方无故解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，甲方须向乙方支付已完成阶段的全额设计费和正在进行阶段的实际工作量的设计费，并支付乙方设计费总额的20％作为对乙方的赔偿金。

第14章  文件的送达与签发

14.1 甲方及其聘请的咨询公司（如有）与乙方之间的各类通知、文件和资料均应以书面形式作出(以磁盘、光盘、电子邮件等特殊形式提交时应附书面说明材料)，可以当面提交，也可通过航空邮寄、传真和特快专递送达本合同指定的地址和收件人，经收件人接收即视为通知、文件或资料己送达。

甲方与乙方之间还应通过电话沟通或传真保障上述文件的送达。

本合同2.7款所列设计文件，乙方应在甲方驻地向甲方或甲方授权的人提交。

14.2 甲方指定的地址和收件人。

单位名称：

单位地址：

邮政编码：

收件人：

电话：

传真：

14.3 乙方指定的地址和收件人

单位名称

单位地址：

收件人：

电话：

传真：

14.5 任何一方指定的地址和收件人的变更或拒绝接收造成通知不能实际送达，发送方的通知只要按照接收方最后指定的地址发出，该通知即被视为有效送达。

14.6 甲方和乙方以书面形式向对方发出的各类通知、文件和资料必须经由其授权代表签字后生效，未经签字不具法律效力。

第15章  法律适用和争议解决

15.1 法律适用

本合同适用中华人民共和国有关法律。

15.2 争议解决

因履行本合同发生的争议，由合同双方协商解决，协商不成的，向项目所在地法院提起诉讼。

第16章  合同文本与合同效力

16.1 合同文本

16.1.1 对本合同及其执行要求采用书面形式，有关本合同的口头约定无效。本合同使用中文。

16.1.2 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。

16.2 本合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效，双方各自履行完

合同义务后终止。

16.3 本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订补充协议。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法定代表人（签字）:                      法定代表人（签字）:

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

经办人：                                 经办人：

签约时间：   年   月   日

签约地点：

第三部分  投标文件格式

淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目

投标文件

- 投标文件内容：           商务标部分

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日   期：        年      月      日

一、投 标 函

致：淮阴师范学院 ：

我们收到你们组织的  淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目招标文件，经分析研究本工程设计招标文件、补充通知等文件，并经现场考察后，我们决定参加该项目招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

- 我方愿意以人民币（大写）           元（小写）        元的总价，按招标文件中的一切要求，提供上述招标项目的全部设计工作。

- 如我方虽未中标，但我方接受甲方无偿使用我方投标方案内的相关设计创意。

- 我方承诺，本次投标设计创意均为我方原创。如我方由于在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用均由我方承担。此外，我方还承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。

- 我方提交的投标文件为：投标书正本一份，副本肆份，效果图展板1套，电子文件光盘1套。

- 我方项目负责人：            职称：           身份证号：

- 如果我们投标文件被接受，愿意按照招标文件中的一切要求，承担本项工程设计有关的全部工作，按期、按质、按量完成任务。

- 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

- 我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

| 投标人地址: |  | 投标人： | (全称) (盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 法定代表人 或 其授权的代理人： | （签 字） |
| 传 真： |  | 日期： | 年 月 日 |

二、法定代表人资格证明书和授权书格式

1(法定代表人资格证明书)

单位名称：

地   址：

（姓名）             同志现任我单位             （职务），为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

（单位公章）

2(法人授权代理人委托书)

致：

本授权书宣告：(投标申请人)(单位法定代表人职务)(姓名)合法地代表我单位，授权(被授权人所在单位详细名称)的(被授权人职务)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                          （项目名称）的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人(或业主)协商，签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

| 投 标 人： | （全称）（盖章） |
| --- | --- |
| 法 定 代 表 人： | （签 字） |
| 被授权的代理人： | （签 字） |
| 日 期： | 年 月 日 |

三、投标报价单

| 项目阶段名称 | 面积 （平米） | 综合单价 （元/平米） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 | 约9万 |  |  | 设计面积暂按9万平方米计算，最终面积按实计量。 |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

注：

- 表中综合单价已包含为完成招标文件中明示的方案设计阶段成果的全部费用、所有为方案设计阶段所必需的专题研究费用、方案设计阶段内按甲方要求的份数提供所需的工程数量和工程说明费用、方案设计阶段按甲方及政府审批部门要求做出的图纸修改费用以及投标人必须缴纳的税费及其它费用。

- 最终结算设计面积应为扣除设计地块内原有水系、原有建筑物及原有构筑物占地面积后的投影面积。

| 投 标 人： | （全称）（盖章） |
| --- | --- |
| 法 定 代 表 人： | （签 字） |
| 被授权的代理人： | （签 字） |
| 日 期： | 年 月 日 |

四、项目设计人员配备情况

A、项目总负责人授权委托书。

B、拟投入本项目设计的主要人员一览表。

C、项目主要设计人员简历表。

A、项目负责人授权委托书

致： 淮阴师范学院

兹委托我单位（姓名）                为 淮阴师范学院校园景观设计（局部）项目的项目负责人，代表本单位全权负责该工程设计合同履行过程中涉及到本单位权利和义务的工作。

项目负责人无转委托权，特此委托。

投 标 人：                     （盖 章）

法定代表人签字：

授权委托日期：      年      月     日

B、拟投入本项目设计的主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 设计年限 | 拟担任设计专业 （或职务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 风景园林 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 风景园林 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 建筑 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 电气 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 结构 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | …… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标单位填写本表时，设计人员专业不得少于表中所示，且风景园林专业设计人员不得少于2人，建筑、电气、结构、给排水专业设计人员各不得少于1人。否则视为未响应本招标文件要求；

2、表中所有人员均应附2015年7月1日以来连续6个月在本单位缴纳养老保险的证明材料原件。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年   月    日

C、项目主要设计人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事设计年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  | 拟担任设计任务（或职务） |  |  |  |  |  |
| 毕业学校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计（或管理）经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 设计日期 | 设计质量 |  |  | 在建 或已完 |
| 说明：下列人员需要填写此表，每人填一张： 1、项目负责人；2、各专业设计人员；3、主要管理人员；（所有人员均应附毕业证书、职称证书、资格证书、2015年7月1日以来连续6个月在本单位缴纳养老保险证明的原件等证明材料复印件并加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年    月   日

五、投标人资格证明文件

- 企业法人营业执照副本（复印件）

注：投标人提供的以上资料若为复印件需加盖公章

六、承诺书格式

（投标文件正本中必须为原件）

承诺书

致：                       （招标人）：

我公司慎重作出以下承诺：

1.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2.不为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3.未被责令停业；

4.未被暂停或取消投标资格；

5.近三年没有受到          （省级或项目备案地）司法部门的行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外；

6.近三年没有受到          （省级或项目备案地）建设行政主管部门的行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

7. 在投标过程中没有弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

投标人（盖章）：

投标人法定代表人（签章）：

日期：   年   月    日

注：本表为基本格式，各投标人不得随意修改，应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人签章确认。如投标人自行修改本承诺书内容，皆视为未提供此承诺书。

企业法人营业执照副本

（复印件盖公章）

投标人认为有必要递交的其他资料