招 标 文 件

项目编号: HNU18024-1-ZC

项目名称:青年教师公寓改建工程施工阶段全过程造价控制

淮阴师范学院招投标办公室

2018年4月3日

目   录

第一部分 投标邀请函	3

1.1项目概况	3

1.2投标人资格条件	3

1.3招标文件获取	3

1.4投标文件递交	3

1.5开标时间及地点	4

1.6投标保证金	4

1.7发布公告媒介	4

1.8联系方式	4

第二部分  投标人须知	5

2.1 总则	5

2.2投标文件要求	5

2.3投标报价要求	6

2.4招标文件的澄清与修改	6

2.5投标文件递送	6

2.6开标	6

2.7评标与定标	7

2.8投标保证金	8

2.9投标有效期	8

2.10无效投标的情形	8

2.11废标的情形	9

2.12合同签订	9

第三部分 项目需求	- 10 -

3.1项目说明及服务要求	- 10 -

3.2 服务时间	- 10 -

3.3 服务质量标准及要求	- 10 -

3.4付款进度及方式	- 10 -

第四部分 投标文件格式	- 11 -

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校青年教师公寓改建工程施工阶段全过程造价控制项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU18024-1-ZC

2、项目名称：青年教师公寓改建工程施工阶段全过程造价控制项目

3、项目内容：选择工程造价控制咨询单位

4、项目预算：人民币壹拾伍万陆仟捌佰元整（￥156800.00）

### 1.2投标人资格条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本项目不接受联合体参加投标；

3、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

（1）投标人必须具备乙级及以上工程造价咨询资质；

（2）投标人拟派的项目负责人必须具有中级（含）以上职称和住建部注册造价工程师执业资格（注册单位必须与投标人一致），且自2015年1月1日以来（以合同或审定单签订日期为准）承担过至少 1项同类工程项目业绩（同类工程项目业绩是指咨询合同中项目规模在400万元及以上的加固工程或结构补强工程的跟踪审计或结算审核，如合同项目名称中无加固或结构补强字样，需提供图纸或清单或投标文件或审核报告等证明材料）；

（3）投标人拟派的项目组所有成员以及委托代理人（如有）必须为投标人本单位人员。

说明：本次招标资格审查采用资质后审方式。投标人必须满足以上所有条件并按招标文件要求提供相关资格证明资料，否则该投标人的资格审查将不能通过。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件参与投标即可。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2018年4月23日（星期一）15:00

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼209室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2018年4月23日（星期一）15:00

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼206室

### 1.6投标保证金

本项目投标保证金为人民币叁仟元整（￥3,000.00）（无息），递交形式为现金或银行汇票。请投标人将现金或银行汇票单独放在信封内，并在信封上标明“投标保证金”字样、金额、注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人：淮阴师范学院，汇款人：投标人全称，备注：×××项目投标保证金。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

招标事项联系人：吴老师  董老师  0517-83525369  83525709

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼209室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述的青年教师公寓改建工程施工阶段全过程造价控制项目。

2、凡符合资格要求的投标人均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式及要求见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函；

2、资格证明文件；

3、投标人需要提供的其它资料。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明项目编号、项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并注明投标截止时间、投标文件送达地点、开标地点及开标时间等信息。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人的报价应包括招标文件中约定的全部服务的价格、相关税费以及后期服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；当单价和数量之积与总价不一致时，以单价为准。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。

3、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑问，应在投标截止时间十日前以书面形式送达招标人，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），要求招标人对招标文件予以澄清。招标人认真研究后对招标文件进行澄清，招标文件的澄清将在在淮阴师范学院招标办网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，但招标人不指明澄清问题的来源，请投标人自行下载。投标人未及时通过“淮阴师范学院招标办网页”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2、招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，将在淮阴师范学院招标办网上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，请投标人自行下载。投标人未及时通过“淮阴师范学院招标办网页”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

3、为使投标人在编制投标文件时将澄清、修改等补充通知的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

### 2.5投标文件递送

1、投标人在投标截止时间前将投标文件递送至招标文件第一部分“投标邀请函”中指定地点。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 2.6开标

1、请投标人代表携带本人身份证准时到招标文件第一部分“投标邀请函”中指定地点参加开标会。

2、开标时，由投标人或者其推选的代表当场检查投标文件的密封情况，以确定其密封性。经确认无误后，由工作人员当众拆封，并按本文件规定的唱标顺序宣读投标人名称、投标价格以及招标人认为有必要的其它内容。唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。招标人将做好开标的会议记录存档备查。

### 2.7评标与定标

1、根据项目特点成立评标小组。

2、本项目采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。具体评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 评审因素 （投标人资格要求） | 评审标准 （投标人提供的证明材料） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 提供有效的企业法人营业执照和税务登记证 |
|  |  | 提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 |
| 2 | 投标人必须具备乙级及以上工程造价咨询资质 | 提供有效的资质证书 |
| 3 | 投标人拟派的项目负责人必须具有中级（含）以上职称和住建部注册造价工程师执业资格（注册单位必须与投标人一致），且2015年1月1日以来（以合同或审定单签订日期为准）承担过至少 1项同类工程项目业绩（同类工程项目业绩是指咨询合同中项目规模在400万元及以上的加固工程或结构补强工程的跟踪审计或结算审核，如合同项目名称中无加固或结构补强字样，需提供图纸或清单或投标文件或审核报告等证明材料） | 提供拟派的项目负责人的职称证书以及住建部造价工程师注册证书 |
|  |  | 提供拟派的项目负责人业绩证明材料：如为跟踪审计业绩的须提供咨询合同，如为结算审核业绩的须提供咨询合同和结算审定单。如合同项目名称中无加固或结构补强字样，还需提供图纸或清单或投标文件或审核报告等证明材料。 |
| 4 | 投标人拟派的项目组所有成员以及委托代理人（如有）必须为投标人本单位人员 | 提供拟派项目组所有成员的劳动合同以及本单位为其缴纳由社保部门出具的2017年7月1日以来任意连续3个月或以上养老保险缴费证明 |
|  |  | 如有委托代理人的，提供委托代理人的劳动合同以及本单位为其缴纳由社保部门出具的2017年7月1日以来任意连续3个月或以上养老保险缴费证明 |
| 5 | 本次招标不接受联合体投标 | 符合规定 |
| 备注 | - 请按以上要求将资格审查材料装订在投标文件中。 - 上述证明材料中，法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书在 投标文件中提供原件（或者正本中为原件副本中为复印件），其它材料在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，原件带至开标现场备查。 |  |

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）详细评审

评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行进一步评价和比较，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。如第一的中标候选人并列的，则由评委会组织随机抽取的方式确定。

3、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

4、投标人的委托代理人须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。

### 2.8投标保证金

1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还，中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）投标人与招标人或者其他投标人恶意串通的；

（5）中标人无正当理由不与招标人订立合同；

（6）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。

### 2.9投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.10无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资格要求的；

4、投标报价未以人民币报价的；

5、投标报价超过采购预算的；

6、项目组配备的成员未满足“除负责人以外还须配备2名及以上具有中级（含）以上职称和中级（含）以上造价员资格的成员，配备的成员中须涵盖土建、安装、装饰和市政专业”的；

7、经查实提供虚假材料谋取中标的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 2.11废标的情形

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.12合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书和招投标相关文件与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权选择排名第二的中标候选人或者重新采购；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2、签订合同应以招标文件、投标承诺以及现行相关合同示范文本为依据。

3、中标人应当按照合同约定履行所有义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

### 第三部分 项目需求

### 3.1项目说明及服务要求

1、淮阴师范学院青教公寓改建工程施工合同价约2200万元，合同工期200日历天，施工合同付款方式为按施工进度付款。施工合同中已约定：工程核减率（核减额与送审总价之比，下同）超过10%的，其审计费用全部由乙方承担；工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；工程核减率在5%-8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%,甲方承担80%；工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。

2、本工程施工阶段全过程造价控制项目不要求咨询单位驻场，但项目负责人须参加工地例会且每周在施工现场次数不得少于3次，特殊情况随叫随到，施工阶段全过程造价控制过程中需全面复核原有工程量清单，对投标文件仔细审查，对明显不合理的报价提醒甲方注意。

3、工程竣工时间可能超出合同工期，请投标人充分考虑，竣工时间无论超出合同工期多少天，施工阶段全过程造价控制费用均不调整。

4、投标报价中施工阶段全过程造价控制费用以总价形式报价，一次性包干。

5、施工阶段全过程造价控制完成后还需完成竣工结算审计工作，竣工结算审核咨询费用另按核减额的4.0%计取，不计取基本费及其它费用。

6、项目组配备人员中，除负责人以外还须配备2名及以上具有中级（含）以上职称和中级（含）以上造价员资格的成员，配备的成员中须涵盖土建、安装、装饰和市政专业。

7、审计工作必须按照《江苏省工程造价咨询业务操作指导规程》等有关规定执行。

### 3.2 服务时间

开工至竣工结算审核（复审）完成。

### 3.3 服务质量标准及要求

工程结算审核要报教育厅复审，单项工程核减率在3%以上（含3%）的将扣除初审机构的审计费用的30% ，具体要求需满足淮师办【2017】55号《淮阴师范学院建设工程项目全过程跟踪审计管理办法（试行）》规定（见附件）。

### 3.4付款进度及方式

1、工程施工完成50%时，支付施工阶段全过程造价控制咨询费的50%；竣工验收合格后再支付施工阶段全过程造价控制咨询费的50%；复审完成后一次性支付工程结算审核咨询费（如未达到服务标准及要求的按3.3条执行）。

2、中标人开具正式发票后，招标人通过转账方式进行支付。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本/副本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、投标函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、根据本次项目（项目名称：　                　项目编号：　　　　）的招标文件，我方愿以人民币（大写）                  元（RMB￥         元）的投标报价完成招标文件中约定的所有内容。

2、我方已详细研究并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你方不承担我方本次投标的费用。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺愿向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

7、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

投标人:                     （盖单位公章）

地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

联系电话：

日期:           年         月        日

二、资格证明文件

详细要求请见招标文件第2.7条“评标与定标”资格审查部分。其中法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书的相关格式“四、示范格式”。

三、投标人需要提供的其它资料

1、投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目组人员一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格 | 资格证书编号 | 主要资历、经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |

3、投标人认为需要提供的其它材料

（格式自拟）

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：               (签字或盖章)

四、示范格式

示范格式一

法定代表人身份证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     (盖单位公章)

年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明以及委托代理人身份证复印件

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年       月       日