竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称: 淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程

项目编号:HNU2021079

采   购   人: 淮  阴  师  范  学  院

2021年11月

- 目    录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	8

第三章  评审标准	19

第四章  项目采购需求	21

第五章  合同主要条款	22

第六章  响应文件格式	49

尊敬的供应商：

欢迎参加本次采购项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和提交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  磋商邀请

我校拟对长江路校区城环学院工程实验中心改造工程实施竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程采购项目的潜在供应商应在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）自行免费下载采购文件，并于2021年11月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNU2021079

2.项目名称：淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币355492.85元

5.最高限价：人民币355492.85元

6.采购需求：淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程，包括但不限于原有地面拆除、新做隔墙、新钢结构玻璃幕墙及钢梯等，具体详见工程量清单及图纸。

7.工期要求：50日历天

8.质量要求：合格

9.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务状况报告；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（2）供应商必须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（3）供应商拟派项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（注册单位必须为磋商供应商）、安全生产考核合格证书（B证，且在有效期内），以及供应商自2021年1月以来为其缴纳并由社保部门出具的任意连续3个月或以上的养老保险证明。

（4）供应商拟派项目经理必须满足下列条件：

①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

注：有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或职业：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内；

注：在建工程指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

③项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

（5）供应商不得存在下列情形之一：

①因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；

②供应商近3 年内有行贿犯罪行为且被记录（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算3年为准），或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

4.其它资格要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）截止响应文件提交截止日，供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）自行免费下载采购文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2021年11月17日14点30分（北京时间）

2.地点：淮安市北京路西郊社区五楼

五、响应文件开启

1.时间：2021年11月17日14点30分（北京时间）

2.地点：淮安市北京路西郊社区五楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.磋商响应文件制作份数要求：正本1份，副本2份。

3.响应文件提交截止时间前，参加磋商的供应商代表凭有效身份证件原件、加盖供应商公章的授权委托书原件、按磋商文件要求密封的响应文件到磋商地点签到并提交响应文件，逾期送达的不予接收。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布的更正公告。

5.疫情防控要求

(1)因我校疫情防控需要，供应商如需踏勘现场，应提前联系项目技术联系人(吴老师0517-83525979)，并提供所有进校人员的身份证、健康码（绿码）、行程码等信息且相关信息须清晰、准确、一致。

(2)因疫情防控需要，参加磋商的供应商代表须在响应文件递交截止日向采购代理机构出示健康码（绿码）、行程码；如参加磋商的供应商代表在响应文件递交截止日之前14日内有过外省旅居史的，还需提供48小时内核酸检测阴性结果报告。另外，本项目不接受14日内有中高风险地区旅居史的供应商代表，请供应商提前做好安排。供应商代表不符合上述要求的，采购人将拒绝接受其参加磋商，由此引起的一切后果由供应商自行承担责任。

(3)磋商期间所有人员须按规定佩戴好口罩。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮阴师范学院

地    址：淮安市淮阴区长江西路111号

2.项目联系方式

项目联系人：吴老师

联系电话：0517-83525369

联系邮箱：ztb@hytc.edu.cn

- 第二章  供应商须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.踏勘现场

5.1供应商可以自行组织对现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由磋商供应商自行承担。

5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、地形地貌、项目场内外交通状况、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向供应商提供的有关资料是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4在现场踏勘过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

6.磋商文件的约束力

6.1供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的规定和约束。

二、磋商文件

7.磋商文件的组成

7.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请；

（2）供应商须知；

（3）评审标准；

（4）项目采购需求；

（5）合同主要条款；

（6）响应文件格式。

7.2根据本章第8条和第9条对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。磋商文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

8.磋商文件的澄清

8.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在响应文件提交截止时间3日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至项目联系邮箱），采购人对响应文件提交截止时间3日前收到的任何澄清要求将以书面形式（包括邮件或传真）予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。逾期提交对磋商文件要求进行澄清的，采购人可不予受理。

9. 磋商文件的修改

9.1在响应文件提交截止时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对已发出的磋商文件进行必要的修改。修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。对磋商文件的修改将在“淮阴师范学院招标采购网”进行公告，请各供应商及时留意，否则未及时更新磋商文件的内容的责任由供应商自行承担。为使供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求修正响应文件，采购人可按照相关规定推迟响应文件提交截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

10.响应文件的语言及度量衡

10.1响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

10.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括下列部分:

（1）磋商函；

（2）工程量清单报价表；

（3）项目管理机构配备情况表；

（4）磋商文件要求供应商提供的所有资格证明文件；

（5）综合评分时供应商需提供的证明文件；

（6）供应商认为有必要提供并说明的其它资料。

11.2供应商在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清，构成响应文件的组成部分。

12.磋商报价

12.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应是磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现。报价应包括完成磋商文件所确定的磋商范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械、设备、施工用的水电费、措施费（包括赶工措施费、冬雨季施工措施费、临时设施费、绿色施工及施工场地扬尘治理增加费用等）、管理、安装、维护、利润、税金政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用；还包括为完成本工程可能发生的和供应商认为需要的一切费用。

12.2报价方式

（1）本工程项目采用工程量清单报价方式。供应商应按采购人提供的“工程量清单”编制响应报价。

（2）供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整（设计变更和采购人要求变动的内容除外）。结算方式在合同专用条款中明确。

12.3可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件:

12.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）以及造价管理部门发布的相关文件。

12.3.2《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）文件及相关文件。

12.3.3现行法律法规规定的文件。

12.4供应商不得改变工程量清单中的不可竞争费用项目或费率或计算基础，否则作无效响应文件处理，具体包括：

（1）安全文明施工费：

①基本费：详见工程量清单；

②扬尘污染防治增加费：详见工程量清单；

（2）规费：

①社会保险费：详见工程量清单；

②住房公积金：详见工程量清单；

③环境保护税：详见工程量清单；

（3）税金：详见工程量清单。

（4）其它按照法律法规规定不可竞争的费用。

12.5报价编制要求

12.5.1供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的施工图纸、工程量清单和计价方法、磋商文件等要求编制磋商报价。工程施工中如有变更所产生的工作量增减，由采购人签证，工程结算时按合同约定进行调整。

12.5.2合同工期执行磋商文件要求，成交供应商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。

12.5.3施工措施费用由供应商根据施工组织设计，在报价时自行考虑。

12.6如果在磋商过程中，磋商的项目内容发生变更，且变更的项目内容不会导致价格的上调，则最后报价不得高于首次报价，否则按无效报价处理。

12.7采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价，否则其响应文件按照无效处理。

12.8供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.9本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.10本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.磋商保证金

13.1本项目不收取磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1本项目磋商有效期为从磋商之日起计算的90天。

14.2供应商磋商函中承诺的磋商有效期不符合本章14.1条的，其响应文件按无效标处理。

14.3在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15. 响应文件的编制

15.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

15.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须按照磋商文件要求由供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

15.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字或盖单位公章。

15.4供应商应严格按照供应商须知第11条的要求，编制一式四份响应文件（包括一份正本和三份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.5 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

四、响应文件的提交

16.响应文件的密封及标记

16.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封提交。信封（箱）封口处应加盖供应商公章。

16.2信封（箱）封面注明采购项目名称及项目编号。

16.3信封（箱）上应写明供应商名称，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

17.响应文件提交截止时间

17.1采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的响应文件提交截止时间。

17.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件提交截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝接收在响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2供应商不得在响应文件提交截止时间以后随意修改响应文件。

19.3响应文件提交截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

20.磋商组织

20.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.2磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由采购人组建的磋商小组负责。

20.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成。磋商小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。

20.2.2磋商小组成员应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.2.3磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

20.2.4磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.2.5磋商小组发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人书面说明情况。

21.磋商过程保密

21.1磋商小组、采购人的工作人员以及与评审工作有关人员，对审查、澄清、磋商、评审情况以及在评审过程中获悉的商业、技术秘密负有保密责任，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

21.2在磋商、评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商、评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3在磋商期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。

22.响应文件的澄清

22.1磋商小组在磋商过程中可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

22.2接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或者补正，将视为放弃该权利。

23.磋商程序

23.1供应商的资格审查

23.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

在进行资格性审查的同时，采购人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.1.2资格审查时，磋商供应商有下列情况之一的其响应文件按照无效处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

23.2响应文件的符合性审查

23.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定响应文件是否满足磋商文件的实质性要求。

23.2.2响应文件未满足磋商文件的实质性要求的，磋商小组将对其响应文件作无效处理。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为满足磋商文件的实质性要求的文件。

23.2.3供应商存在下列情况之一的，其响应文件按照无效处理:

（1）未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（2）磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）磋商供应商的首次磋商总报价或者最后磋商总报价高于磋商文件规定的最高限价的；

（4）同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选响应的除外;

（5）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（6）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（7）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（9）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（10）不同磋商供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

（11）响应文件关键内容模糊、无法辨认的；

（12）响应文件中未按磋商文件要求提供工程量清单报价的；

（13）响应文件中载明的内容不符合磋商文件第四章“项目采购需求”的；

（14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

23.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

（1）响应文件中磋商函内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商函的总价为准并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，则按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第22条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

23.3磋商

23.3.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

23.3.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.3.3磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

23.3.4磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如成交，则最后报价为合同价。如磋商文件没有实质性改动,供应商最后报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理。

23.3.5实质性响应的供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

23.3.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

23.3.7符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及财政行政部门其它规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.评审和推荐成交候选供应商

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审标准对每份合格响应文件进行评审，最终按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第23.3.7条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25.磋商终止

25.1出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第23.3.7条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）磋商文件存在歧义、重大缺陷，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.2磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交人

26.1采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

26.2 成交结果将按照相关法规要求在淮阴师范学院招标采购网进行公告。

27.成交通知书

27.1成交结果公告结束且在无疑义情况下，采购人将向成交人发出成交通知书。

27.2成交通知书对采购人及成交人同时均具法律效力。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，成交人在合同签订前须按磋商文件第五章“合同主要条款”要求向采购人提交履约保证金。

28.2履约保证金必须是人民币。供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

28.3履约保证金将在采购项目验收合格后并按采购人要求完成全部交接后无息退还。

29.签订合同

29.1采购人与成交人应在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交人未按照要求提交履约保证金或拒绝与采购人签订合同的，采购人可取消其成交资格，并可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

30.工程、货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的工程、货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，必须在现行政府采购法规规定的时间内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.3 质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料，否则采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请相关监督管理部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 第三章  评审标准

一、评审方法

本次项目采用综合评分法。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

二、具体评分标准：

磋商小组将依据下列评审标准进行评审，评审标准的总分为100分。

1、价格部分:75分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商最后报价）×75分

2、履约能力：15分

(1)供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001(或ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项证书的得1分，本项最多得3分。（提供相关证书复印件并加盖磋商供应商公章）

(2)供应商自2018年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过类似工程业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。（提供业绩合同及竣工验收证明复印件并加盖磋商供应商公章）

注：①类似工程业绩中须包括“玻璃幕墙”施工内容，否则不予认可。

②业绩证明材料须同时提供合同（合同可只提供合同主要页）和竣工验收证明（至少需经施工单位、建设单位盖公章，否则不予采信），否则不予认可。如提供的业绩合同或竣工验收证明中未体现“玻璃幕墙”施工内容的，还须提供能体现相应内容的图纸或其它材料复印件并加盖供应商公章，否则不予认可。

(3) 供应商拟派项目经理自2018年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过类似工程业绩的，每提供一个得2分，本项最高得2分。（提供业绩合同及竣工验收证明复印件并加盖磋商供应商公章）

注：①类似工程业绩中须包括“玻璃幕墙”施工内容，否则不予认可。

②业绩证明材料须同时提供合同（合同可只提供合同主要页）和竣工验收证明（至少需经施工单位、建设单位盖公章，否则不予采信），否则不予认可。如提供的业绩合同或竣工验收证明中未体现“玻璃幕墙”施工内容或项目经理姓名的，还须提供能体现相应内容的图纸或其它材料复印件并加盖供应商公章，否则不予认可。

③如供应商拟派项目经理业绩与供应商业绩为同一项业绩的，评审时可以兼得。

(4)供应商拟派项目经理具有高级工程师职称的得4分，具有工程师职称的得2分，具有助理工程师职称的得1分，本项最多得4分。（提供职称证书复印件并加盖磋商供应商公章）

3、售后服务及其它：10分

（1）供应商在完全满足采购文件中规定的项目2年保修期的基础上，每承诺增加1年的得2分，本项最多得6分，不承诺不得分。（提供承诺书原件并加盖磋商供应商公章）

(2) 供应商在最后报价的磋商函中明确的工期，在完全满足采购文件中规定的工期的基础上，每提前1天的得0.4分，本项最多得4分。

- 第四章  项目采购需求

一、总体要求

1.现行工程量清单计价规范为本项目采用的计价规范。

2.采购内容及相关要求

2.1采购内容及相关要求详见图纸（另附）、工程量清单（另附）和合同主要条款。

2.2按照我国住建部（含原建设部）等相关部门颁发的现行有关标准、规范；省、市、行业现行有关规定、规范规定的标准以及图纸中明确的技术要求执行。合同履行过程中，如遇国家或相关部门对标准进行修订、调整的，则执行修改、调整后的标准、规范。

3.材料的质量要求

3.1符合设计文件、采购文件及施工质量验收规范。

3.2材料进场后，采购人可随机抽样送检，检测合格后方可施工，如检测不合格，承包人须立即将材料退场，且按照合同相关条款承担违约责任。上述相关检测发生的第三方检测费用由采购人承担，如因承包人原因导致采购人重复支出的检测费用，由承包人承担。

二、其它要求

1.质量要求：合格。

2.工期要求：50日历天。

3.本项目保修期为2年（若承包人承诺的质量保修期长于2年的，按承包人承诺的质量保修期执行）。

4.其它详见合同主要条款。

- 第五章  合同主要条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：     淮阴师范学院     

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程。

2.工程地点：淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院长江路校区院内 。

3.工程立项批准文号：/    。

4.资金来源：学校专项经费  。

5.工程内容：原有地面拆除、新做隔墙、新钢结构玻璃幕墙及钢梯等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程，详见工程量清单及图纸。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2021年 月 日。

计划竣工日期：2021年 月 日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书（如果有）；

（2）投标（磋商）函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021  年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  淮阴师范学院后勤管理处   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

（本页无正文）

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                  地  址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

税  号： 12320000466007319L             传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：淮安市工行城中支行            开户银行：

账  号：  1110010109000050842           账  号：

### 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)磋商文件；（2）补充协议；(3)各种签证；(4)工程联系单；

(5) 各种会议纪要；（6）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的其它文件（包括承包人承诺书）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  /     ；

资质类别和等级：/     ；

联系电话：  /        ；

电子信箱：   /       ；

通信地址： /        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   / 。

1.1.3.9 永久占地包括：       /      。

1.1.3.10 临时占地包括：          /     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：           。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：               。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1) 本合同协议书； (2) 成交通知书；(3) 磋商函；(4) 本合同专用条款及其附件； (5) 本合同通用条款； (6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书；(9) 其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工蓝图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工预算、材料设备采购计划、施工组织设计、重要的分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家以及淮安市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人要求承包人应提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天；

承包人提供的文件的数量为：4份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面4份，电子1份；

发包人审批承包人文件的期限：4工作日  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处；

发包人指定的接收人为：    另行约定        。

承包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处 ；

承包人指定的接收人为：     另行约定          。

监理人接收文件的地点：   另行约定         ；

监理人指定的接收人为：     另行约定         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工临时围挡为界       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整。工程量特征描述与施工图纸描述不一致的，按合同10.4.1条及实际特征描述调整合同价格；缺陷或漏项的，按合同10.4.1条确定价格，最终价格以审计为准 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际施工工程量不符时，工程量按实调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；身份证号：/；职    务： ；

联系电话： ；电子信箱：  ；通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。2、工程量变更的签证，3、工期须延的签证，4、设计变更签证；5、向承包人支付各种款项； 6、分包单位的确定；7、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款       。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无      。

发包人是否提供支付担保：      无        。

发包人提供支付担保的形式：      无        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数：        2套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后30日内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质2套，电子扫描文档1套并符合档案馆的要求  。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应提供满足国家规范和淮安市工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测、发包人进入施工现场检查、监督施工的实施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：        ；建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：    ；安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于25天(特殊情况需征得发包人同意)。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：更换项目经理并达到发包人的要求，并且承包人向发包人支付1万元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次3000元，第二次6000元，第三次9000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人向发包人支付1万元的违约金，发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：双方协商解决。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5000元的违约金  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人需向发包人支付违约金第一次1000元，第二次2000元，第三次3000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /               。

其他关于分包的约定：        /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或电汇（户名：淮阴师范学院；开户行：淮安市工行城中支行；帐号：1110010109000050842），成交价的5%，在合同签订之前。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：        /        。

关于监理人的监理权限：       /             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/ ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/ ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：/ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /         ；

（2）    /         ；

（3）     /         。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /           。

关于工程奖项的约定：         /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人或监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   提前48小时     。

发包人或监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照淮安市相关文件规范执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   现场治安管理机构或联防组织由承包人组建  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   按照淮安市相关文件规范执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在工程付款中，支付期限同工程付款进度一致 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：编制各单位工程各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方法，充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。保证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任务 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人资料签收后 7 日内；施工组织设计书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章，如因承包人原因致使施工组织设计在〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天不能取得发包人和监理人的批准，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，并有权对承包人索赔不少于人民币1万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   双方协商约定   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天。以书面形式交给承包人，进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人）破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）每逾期1天，违约金为2000元/天；

（2）若逾期超过20天，违约金为5000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  日降雨量大于100.0 mm的雨日超过3天；风速大于16.3m/s风灾害  ；

（2）  日气温低于 -14.2 ℃的严寒大于3天；日气温超过 39.3 ℃的高温连续大于3天；

（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：5≤DD＜10且SS≥10，或10≤DD＜15且SS≥10，或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：DD指冰雹直径，单位毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟）；大雪及以上等级降雪持续24小时以上，24小时积雪厚度大于200mm，六级及以上地震。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        /         。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款执行，保管费用由发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  无   。

施工现场需要配备的试验设备：    无 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  符合现行相关标准规范要求 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）发包人认可的工程设计变更及技术核定单；（2）发包人认可的签证；（3）发包人要求变动的部分。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:磋商文件规定的和首次报价中已有的项目先按首次报价时的单价及费率计算；磋商文件和首次报价中没有的项目先按本磋商文件规定的计价定额及文件计算，并按首次报价标准(主要指报价费率、材料的价格、人工单价、机械台班单价、直接费、间接费、利润、税金等)计算，首次报价中无类似材料价格的，由承包人按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算；如遇定额中没有的子目,由承包人先按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算 。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最后报价/首次报价）进行最终结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     按通用条款    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     按通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  由采购人按照有关规定组织确定后交由承包人自行采购的方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 由采购人组织确定后交由承包人自行采购的  方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    按通用条款              。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不予调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /         。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价风险，除本合同特别说明外不予调整。

（2）全部承担根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险。

（3）承包人在工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求。

（4）承包人其它风险：磋商文件、合同明示或明确应由承包人承担的其它风险。

(5)发生工程变更，根据发包人签证可以调整工程量，如调整项目与磋商时工程量清单项目一致，则先按照首次报价价格计算；若调整项目与磋商时工程量清单项目内容相似，则先参照首次报价价格确定；若调整项目的内容与清单项目内容不同，由承包人先按首次报价水平报价，经发包人相关审计管理部门确认后计算。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最后报价/首次报价）进行最终结算。

风险费用的计算方法：在合同履行过程中因非承包人原因引起的工程量增减与工程量清单中的工程量如存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响，被影响的综合单价不予调整，且对于严重不平衡报价的项目，如果发生工程量变更，风险自担。

风险范围以外合同价格的调整方法：  施工期间所有政策性调整风险（包括人工费、材料费）应计入报价，结算时不予调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：    /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /           。

3、其他价格方式：     /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /       。

预付款支付期限：          /          。

预付款扣回的方式：        /          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /        。

预付款担保的形式为：             /            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按照相关标准及规范        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     	/         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程施工并经验收合格后10个工作日内，支付至合同价的70%；结算审核结束付至审定价的97%，剩余3%待保修期满且保修无误后全部退还（无息） 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /     。

（2）发包人支付进度款的期限：       /       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /            。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /       。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：       按通用条款执行。     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /   。

（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      验收结束后一周内           。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后15 天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限：以审计部门出具工程结算报告后 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      肆份         。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 90 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 91 天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收通过之日起2年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2） /   %的工程款；

（3）其他方式:  工程结算审计后按审计总价的3%  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /        。

关于质量保证金的补充约定：保修期满后且保修无误后一次性无息支付剩余质量保证金, 保修期内产生的所有人工、材料、机械费用由承包单位承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知之日起 2小时内，1天处理完毕。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行，并顺延工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  20  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补。（2）项目经理和各专业质量员，未按承诺书要求常驻现场，擅自变更。（3）没能按期完成本项目的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。（2）响应文件中明确的项目经理不得挂名，否则按违约处理。项目经理，必须按承诺书要求常驻现场，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还；由于承包人原因（包括项目经理或副经理健康原因、辞职、调动等类似情况）造成项目经理不能到位，导致发包人被迫同意更换项目经理，视为承包人违约，应扣除违约金1万元。承包人响应文件中明确的项目经理每周不少于 5 个工作日，每天不少于 8 小时。若无正当理由连续 72 小时不在施工现场，且未经发包人认可，发包人有权每次扣除保证金 1000元人民币，连续 5 天不在现场，发包人每次有权扣除 2000元人民币作为违约金，并追究违约责任及有权解除合同，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。 （3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值30%的违约金。（5）承包人违反〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值20%的违约金。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行维修，由此产生的费用，直接在质量保证金中扣除。（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /           。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        /              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。

选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：        /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向   淮安    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    /    人民法院起诉。

21.补充条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。

2、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

3、项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。发包人可以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。

4、成交后除不可抗力，承包人不得要求更换项目经理；未经发包人批准，承包人自行更换项目经理的，发包人有权解除合同，并由责任方承担责任并赔偿对方全部损失，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

5、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由发包主持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加，否则不予进行验收。

6、承包人必须服从发包人和发包工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，且发包人及发包单位有权就此要求承包人向发包人每次支付2000元违约金，并从当期付款中扣除。

7、承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

8、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。

9、在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。

10、在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。

11、发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的违约金费用从当期工程款中扣除。

12、承包人在响应文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与响应文件不一致的情况，发包人有权视情况要求承包人向发包人支付违约金。

13、今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效。

14、承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

15、如承包人在规定时间内不进场，发包人有权解除合同，且发包人不支付任何工程款，履约担保金不予退还。

16、工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建设工程承发包安全管理协议

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：      淮阴师范学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本工程保修期为    年。工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给业主和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好业主和相关受害者的协调、赔偿工作   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：                 

地  址：                地  址： 

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：              电  话：       

传  真：              传  真：         

开户银行：              开户银行：       

账  号：                  账  号：

邮政编码：                邮政编码：       

附件12：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：      淮阴师范学院       （以下简称甲方）

承包单位：                         （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：淮阴师范学院长江路校区城环学院工程实验中心改造工程

工程地址：淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院交通路校区院内

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 吴天吉 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执三份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

供应商地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

年    月    日

一、磋商函

致：淮阴师范学院

关于           采购项目（项目编号:         ）磋商文件（包括更正文件，如果有的话）收悉，我方经仔细研究后完全接受磋商文件的所有条款和规定，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.我方经现场勘察和研究磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后，愿以人民币（大写）         元（RMB     元）的磋商总报价并按上述磋商文件、合同条件、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到  合格  标准，工期      日历天。

2.我方承诺拟派出           （项目经理姓名、证号）作为本项目的项目经理驻场负责本工程的施工。

3.我方承诺按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如我方成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

5.如我方成交，我方承诺按照供应商须知第29条要求向你方提交履约保证金。

6.如我方成交，我方承诺按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商函中约定的时间内完成项目并通过验收，否则贵方可不予退还我方的履约保证金。

供应商名称:                           （公章）

地址:                   邮编:

电话:                   传真:

法定代表人或其委托受托人:          （签字或盖章）

供应商联系电子邮箱:

日期:         年      月      日

注:请供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

二、工程量清单报价表

（请根据采购人提供的工程量清单和磋商文件，按现行相关计价规范自行编制）

三、项目管理机构配备情况表

3.1主要施工管理人员表

| 机构 | 人员 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要施工资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部人员 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 现场人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 造价管理 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 其它人员 |  |  |  |  |

3.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 项目经理证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目经理简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、供应商资格审查时必须提供的材料

1.供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第七部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖磋商供应商公章，原件带至磋商现场核查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供，格式按照第七部分示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖磋商供应商公章，原件带至磋商现场核查）。

2.提供多证合一的营业执照（或同时提供营业执照、税务登记证）。（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

3.提供磋商前六个月内（2021年5月-2021年10月）中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】。（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

4.提供磋商前六个月内（2021年5月-2021年10月）中任一月份的依法交纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）。

5.提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（格式按照第七部分示范格式四要求，原件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

6.提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺。（格式按照第七部分示范格式三要求，原件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

7.提供建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）。

8.提供安全生产许可证。（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

9.提供供应商拟派项目经理的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（注册单位必须为磋商供应商本单位）、安全生产考核合格证书（B证，且在有效期内）以及供应商自2021年1月以来为其缴纳并由社保部门出具的任意连续3个月或以上的养老保险证明。（复印件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

10.提供拟派项目经理满足下列情形的书面承诺。（格式按照第七部分示范格式四要求，原件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

（1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

11.提供供应商不存在下列情形之一的书面承诺。（格式按照第七部分示范格式四要求，原件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

（1）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；

（2）供应商近3 年内有行贿犯罪行为且被记录（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算3年为准），或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

12. 提供供应商符合下列情形的书面承诺。（格式按照第七部分示范格式四要求，原件并加盖磋商供应商公章，必须提供）

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

注:（1）上述材料是磋商供应商必须在响应文件中提交的资格证明文件。如磋商供应商未按照要求提供上述资格证明文件或者磋商供应商资格条件不符合磋商文件要求的，磋商小组将在供应商资格审查时取消其继续参加磋商的资格。

（2）磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定进行处理。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（请供应商按磋商文件第三章要求提供）

注：（1）综合评分时，如磋商供应商未能按照要求在响应文件中提供综合评分相关证明文件的，磋商小组可按未提供处理。

（2）磋商供应商所提供的综合评分证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的相关证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

六、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、加盖供应商公章）

七、示范格式

示范格式一：

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名:      性别:      年龄:      职务:        联系方式（手机）：

系      （供应商名称）   的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （盖公章）

年    月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二：

授权委托书

致：淮阴师范学院

本授权书宣告：

委托方：                           地址：

法定代表人：                       身份证号：

受托人：                           身份证号：

所在单位：                         职务：

受托人联系方式（手机）：

兹委托受托人代表我单位参加 淮阴师范学院招投标办公室 组织的    （项目名称及编号）    的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件，我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：             （盖公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日     期：     年     月    日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人身份证明”。

示范格式三：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我单位郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商:                  (盖公章)

法定代表人或其委托受托人:          （签字或盖章）

日   期:        年      月    日

示范格式四

承 诺 书

致淮阴师范学院：

我单位在   （项目名称）             的磋商中，做如下承诺：

1.我方具备履行本工程合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方拟派项目经理未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，即：

①未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3.我方拟派项目经理符合下述第    序号    要求：

①项目经理是非变更后无在建工程的；

②项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续。（提供符合要求的证明材料）；

③项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。（提供《施工合同》等证明材料）

4.我方拟派项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

5.我方不存在下列情形：

①因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；

②供应商近3 年内有行贿犯罪行为且被记录（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算3年为准），或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年（时间以本项目响应文件提交截止时间往前推算5年为准）。

6.我方符合下列情形：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同

时参加同一合同项下的政府采购活动；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商，不得再参加本项目的采购活动。

特此承诺！

供应商:                         (盖公章)

法定代表人或其委托受托人:   （签字或盖章）

日  期:        年      月    日